## Slide 1
VIETNAM INFRASTRUCTURE
MARKET INTELLIGENCE REPORT
베트남 인프라 시장 동향 주간 보고서
발행일
2026년 10년 17일
분석 기준
v2.x
마스터플랜
18개 플랜
AI 분석
Claude Haiku
Coverage by Area
환경 인프라
6 Plans
에너지·전력
4 Plans
도시·교통·산업
8 Plans
hms4792.github.io/vietnam-infra-news

## Slide 2
전체 마스터플랜 KPI 목표 현황
18개 마스터플랜 · KPI 12개 · 2030 목표 기준
도시 폐기물 수거율
100%
목표
95% (2025 목표 수준)
현황
WtE 소각 비율
50%
목표
30% 목표 (2025), 속선(90MW, 5,000톤/일 전체가동 확인)·남선 WtE 가동으로 상승 중
현황
매립 의존율
30% 이하
목표
속선·다프억 WtE 가동으로 현저히 감소 중
현황
지하수 관리 대수층
전국 27개 완전 관리
목표
12개 관리 중
현황
중복 댐·저수지 안전진단
100% 완료
목표
65% 완료
현황
메콩델타 건기 염수침투 거리 (4‰ 염분경계선)
통합 관리 체계 수립
목표
2026 건기 관측 40~70km 도달
현황
도시 안전 상수 보급률
100% (전 도시, 2025)
목표
95% 수준 (2025)
현황
1인당 공급량
150 L/일 (평균 목표) / 120 L/일(2502호 명시치)
목표
120 L/일 (2025 목표)
현황
누수율(NRW)
15% 이하 (2급 이상 도시, 2025)
목표
20% 이하 (2025 목표)
현황
도시 폐수처리율
85% (2030)
목표
2025년 목표 50%
현황
신규 WWTP 용량
2,900,000 m³/일
목표
약 800,000 m³/일 기존 운영 + 옌짜 270,000 m³/일 가동
현황
폐수처리 기술 국산화
70~80% (2030)
목표
2025년 기준 ~30%
현황

## Slide 3
KPI 달성률 현황 비교 (2025년 기준)
도시 폐기물 수거율
95% / 100%
WtE 소각 비율
60% / 100%
매립 의존율
0% / 100%
지하수 관리 대수층
44% / 100%
중복 댐·저수지 안전진단
65% / 100%
메콩델타 건기 염수침투 거리 (4‰ 염분경계선)
100% / 100%
도시 안전 상수 보급률
95% / 100%
1인당 공급량
80% / 100%

## Slide 4
환경 인프라
Environment Infrastructure
포함 마스터플랜
VN-SWM-NATIONAL-2030
전국 고형폐기물 통합관리 국가전략 2025/2050
VN-WAT-RESOURCES
수자원법 2023 + 국가 수자원 전략 2030
VN-WAT-URBAN
국가 상수도 개발전략 2030
VN-WW-2030
폐수처리 인프라 국가 마스터플랜 2021~2030
VN-ENV-IND-1894
환경산업 개발프로그램 (Decision 1894)
VN-ENV-NATURA
자연환경 보전 전략 2030

## Slide 5
VN-SWM-NATIONAL-2030
전국 고형폐기물 통합관리 국가전략 2025/2050
Decision 491/QD-TTg
■ 사업 개요
전국 고형폐기물 관리 전략(Decision 491/QD-TTg, 2018.5.7, 2009년 결정 2149/QD-TTg 대체) [확인됨]은 2030년까지 WtE(폐기물 에너지화) 비율을 50%로 높이고 매립 의존도를 획기적으로 낮추는 것이 핵심이다. 하노이 속선(Soc Son) WtE 발전소를 둘러싼 '2022년 가동설'과 '2025.10 준공설'은 단계별 건설 시점 차이로 확인되었으며, 1호기(15MW) 가동을 시작으로 2025.10.13 하노이시 주관으로 전체 시설(총 90MW, 5,000톤/...
■ KPI 목표 및 현황
도시 폐기물 수거율
100%
95% (2025 목표 수준)
WtE 소각 비율
50%
30% 목표 (2025), 속선(90MW, 5,000톤/일 전체가동 확인)·남선 WtE 가동으로 상승 중
매립 의존율
30% 이하
속선·다프억 WtE 가동으로 현저히 감소 중
■ 주요 프로젝트 목록
속선 (Soc Son) WtE
하노이 (속선현) | 총 90MW (1호기15MW+2호기30MW+3호기45MW), 5,000톤/일
다프억 (Da Phuoc)
호치민 | 10,000 톤/일
남선 (Nam Son) WtE
하노이 | 4,000 톤/일
빈즈엉 처리장
빈즈엉 | 1,500 톤/일
푸손 (Phu Son)
트어티엔후에 | 600 톤/일
타일라이 (Thoi Lai)
껀터 | 400 톤/일
박닌 WtE (VSIP)
박닌 | 1,000 톤/일
+ 6개 추가 프로젝트 (상세 보고서 참조)
Solid Waste | 환경 인프라 (Environment) | Decision 491/QD-TTg

## Slide 6
VN-SWM-NATIONAL-2030 — 프로젝트 전체 목록 (14개)
프로젝트명
위치
규모/용량
비고
속선 (Soc Son) WtE
하노이 (속선현)
총 90MW (1호기15MW+2호기30MW+3호기45MW), 5,000톤/일
[Cowork 팩트체크] 운영사 티엔이하노이. 1호기 2022.7 최초 전력망연계, 202…
다프억 (Da Phuoc)
호치민
10,000 톤/일
위생 매립 및 WtE 전환 중
남선 (Nam Son) WtE
하노이
4,000 톤/일
2025년 완공, 대규모 소각
빈즈엉 처리장
빈즈엉
1,500 톤/일
재활용 및 WtE 병행
푸손 (Phu Son)
트어티엔후에
600 톤/일
2025.11 가동, 도시폐기물 80% 처리
타일라이 (Thoi Lai)
껀터
400 톤/일
2024년 준공, 메콩델타 핵심 WtE
박닌 WtE (VSIP)
박닌
1,000 톤/일
2028년 에너지 회수 최적화 목표
쿠찌 (Cu Chi) WtE
호치민
2,000 톤/일
WtE 및 퇴비화 복합 공정
푸꾸옥 (Phu Quoc)
끼엔장
500 톤/일
도서 지역 특화 소각 및 재활용
탄호아-롱안
롱안
300→500 톤/일
용량 확장 중
차우파 (Chau Pha) WtE 신규
바리아붕따우
부지 5ha+
[Cowork 팩트체크] 경쟁입찰 투자자 선정, 49년 임대
AMACCAO-Thanh Cong 2호기
하노이 (쑤언선)
세라핀 1호기(37MW) 인접
[Cowork 팩트체크] 2026.6월 착공 보도

## Slide 7
VN-WAT-RESOURCES
수자원법 2023 + 국가 수자원 전략 2030
Law 28/2023/QH15
■ 사업 개요
2023년 11월 27일 전면 개정된 수자원법(Law 28/2023/QH15, 2024.7.1 발효) [확인됨]은 유역통합관리(IWRM), 행정수단에서 경제수단(수자원이용료·로열티)으로의 전환, 하천 최소유량 규정, '죽은 강'(또리히·뉴에·다이강 등) 복원 조항, 지하수 취수 허가제 의무화를 골자로 한다. 메콩델타 건기 염수침투 심화 대응을 위해 정부는 2026.6.26 결의 166/NQ-CP를 발표해 메콩델타 지반침하·홍수·가뭄·염해 대응 국가실행계획(~2035)을 수립했다.
■ KPI 목표 및 현황
지하수 관리 대수층
전국 27개 완전 관리
12개 관리 중
중복 댐·저수지 안전진단
100% 완료
65% 완료
메콩델타 건기 염수침투 거리 (4‰ 염분경계선)
통합 관리 체계 수립
2026 건기 관측 40~70km 도달
■ 주요 프로젝트 목록
메콩델타 수자원 현대화
메콩델타 | 대규모 통합 수자원 인프라
ADB·세계은행 지원
홍강 유역 홍수 관리
홍강 유역 | 유역통합관리
환경부 주관
메콩강 MRC 모니터링
메콩강 | 예측 및 조기 경보 시스템
홍수·가뭄 조기 경보 체계
죽은 강(Dead River) 복원 사업
하노이 (또리히강·뉴에강·다이강) | 수질 정화 및 생태 복원
Law 28/2023/QH15 신규 복원 조항 근거
메콩델타 국가실행계획 (Nghị quyết 166/NQ-CP)
메콩델타 전역 | 국가행동계획
2026.6.26 발표, 2035년까지
Water Supply/Drainage | 환경 인프라 (Environment) | Law 28/2023/QH15

## Slide 8
VN-WAT-URBAN
국가 상수도 개발전략 2030
Decision 2502/QD-TTg
■ 사업 개요
상수도 분야 실제 근거법령은 Decision 2502/QD-TTg(2016.12.22, '베트남 도시·산업단지 상수도 개발방향 조정', 2009년 결정 1929/QD-TTg 대체) [확인됨]입니다. 이 결정문은 2025년까지 전 도시지역 100% 상수도 보급, 2급 이상 도시 비수익수(NRW) 15% 이하 달성을 목표로 합니다.
■ KPI 목표 및 현황
도시 안전 상수 보급률
100% (전 도시, 2025)
95% 수준 (2025)
1인당 공급량
150 L/일 (평균 목표) / 120 L/일(2502호 명시치)
120 L/일 (2025 목표)
누수율(NRW)
15% 이하 (2급 이상 도시, 2025)
20% 이하 (2025 목표)
■ 주요 프로젝트 목록
송다 (Song Da)
화빈 | 600,000 m³/일
하노이 및 인근 성 핵심 광역망
투득 (Thu Duc)
호치민 | 500,000 m³/일
호치민 중심부 급수망
꺼우도 (Cau Do)
다낭 | 250,000 m³/일
다낭시 전역 주요 수완
동아인 (Dong Anh)
하노이 | 150,000 m³/일
하노이 북부 신도시 연계
빈증 (Binh Duong) 투저우못
빈증성 | 120,000 m³/일 증설
투저우못 확장 공사
Water Supply/Drainage | 환경 인프라 (Environment) | Decision 2502/QD-TTg

## Slide 9
VN-WW-2030
폐수처리 인프라 국가 마스터플랜 2021~2030
Decision 589/QD-TTg (2016.4.6)
■ 사업 개요
국가 폐수처리 마스터플랜(Decision 589/QD-TTg 2016.4.6) [확인됨]은 도시 폐수처리율을 2025년 50%, 2030년 85%로 끌어올리는 것을 목표로 한다. 하노이 옌짜(Yen Xa) WWTP(27만㎥/일)가 2025년 8월 준공되어 또리히강 정화가 본격화되었고, 호치민 빈흥(Binh Hung) 2단계(46.9만㎥/일)가 2024년 준공되었다. 2026년 7월 호치민시는 2026-2030 최우선 투자 대상 4대 하수처리장(탐르엉-벤깟 2단계, 박사이공 2, 남사이공 1단계, ...
■ KPI 목표 및 현황
도시 폐수처리율
85% (2030)
2025년 목표 50%
신규 WWTP 용량
2,900,000 m³/일
약 800,000 m³/일 기존 운영 + 옌짜 270,000 m³/일 가동
■ 주요 프로젝트 목록
옌짜 (Yen Xa)
하노이 (Thanh Tri) | 270,000 m³/일
호아이득 (Hoai Duc)
하노이 | $16.5M 규모
빈흥 (Binh Hung)
호치민 (Binh Chanh) | 469,000 m³/일 (최종 512,000 m³/일)
투득시 (Thu Duc) WWTP
호치민 (Thu Duc) | 1,100,000 m³/일
탐르엉 (Tham Luong)
호치민 (Go Vap) | 131,000→310,000 m³/일
호치민 탐르엉-벤깟 하수처리장 (2단계)
호치민 (안푸동) | 230,000 m³/일
호치민 박사이공 2 하수처리장
호치민 | 140,000 m³/일
+ 1개 추가 프로젝트 (상세 보고서 참조)
Waste Water | 환경 인프라 (Environment) | Decision 589/QD-TTg (2016.4.6)

## Slide 10
VN-WW-2030 — 프로젝트 전체 목록 (9개)
프로젝트명
위치
규모/용량
비고
옌짜 (Yen Xa)
하노이 (Thanh Tri)
270,000 m³/일
2025.8.19 준공 완료, 북부 최대
호아이득 (Hoai Duc)
하노이
$16.5M 규모
2026~2029년 구축 승인
빈흥 (Binh Hung)
호치민 (Binh Chanh)
469,000 m³/일 (최종 512,000 m³/일)
2024.8.30 준공식 완료 (VND 1조 투자)
투득시 (Thu Duc) WWTP
호치민 (Thu Duc)
1,100,000 m³/일
동남아 최대 규모 대형 기획
탐르엉 (Tham Luong)
호치민 (Go Vap)
131,000→310,000 m³/일
2030년 최종 확장 목표
호치민 탐르엉-벤깟 하수처리장 (2단계)
호치민 (안푸동)
230,000 m³/일
HCMC 2026-2030 우선순위 확정
호치민 박사이공 2 하수처리장
호치민
140,000 m³/일
HCMC 2026-2030 동부 확장지구 핵심
호치민 남사이공 하수처리 (1단계)
호치민
132,000 m³/일
HCMC 2026-2030 냐베 분지 전담
호치민 북서부 하수처리장
호치민 (떤안호이)
280,000 m³/일
HCMC 2026-2030 급속 도시화 구역 전담

## Slide 11
VN-ENV-IND-1894
환경산업 개발프로그램 (Decision 1894)
Decision 1894/QD-TTg (2025.9.4)
■ 사업 개요
베트남 환경산업 기술 자립화 프로그램. 폐수처리·배기가스·고형폐기물 기술 국산화를 골자로 하며 2030년 폐수처리 기술 국산화율 70~80%, 배기가스 처리 60~70%를 목표로 합니다. 2025년 9월 4일 총리가 환경산업 발전 프로그램(2025~2030)을 승인(Decision 1894/QD-TTg)하여 발효되었습니다. 순환경제, 녹색전환, 넷제로 2050 이행을 위한 핵심 전략 산업입니다. 스타비안(Stavian) 재활용 단지(타인호아 응이선 경제구역, rPET 연 1.7만 톤)가 IRC 승...
■ KPI 목표 및 현황
폐수처리 기술 국산화
70~80% (2030)
2025년 기준 ~30%
배기가스 처리 국산화
60~70% (2030)
2025년 기준 ~25%
고형폐기물 처리 국산화
50~60% (2030)
2025년 기준 ~20%
■ 주요 프로젝트 목록
VAMM (베트남이륜차제조사협회) EPR 재활용
빈푹성 | 축전지·타이어·윤활유 폐기물 처리
PRO Vietnam 포장재 재활용
호치민시 | 플라스틱/포장재 자원 순환
ALBA Asia + VietCycle 합작 PET/HDPE 공장
베트남 남부 | 연간 48,000톤 / $50M
한-베 자원재활용 산업단지 (KEITI MOU)
미정 | 폐기물 자원화 솔루션
JICA 다낭 3R 프로젝트
다낭시 | 109억 동 (2단계)
Thuan Thanh Environment JSC
박닌성 | 알루미늄/PET 경질 포장재
Duy Tan Recycling 시설 확장
롱안성 | 현재 연 6만 톤 → 연 10만 톤 확장
+ 1개 추가 프로젝트 (상세 보고서 참조)
Environment | 환경 인프라 (Environment) | Decision 1894/QD-TTg (2025.9.4)

## Slide 12
VN-ENV-IND-1894 — 프로젝트 전체 목록 (9개)
프로젝트명
위치
규모/용량
비고
VAMM (베트남이륜차제조사협회) EPR 재활용
빈푹성
축전지·타이어·윤활유 폐기물 처리
EPR 위임 재활용 수행 기관
PRO Vietnam 포장재 재활용
호치민시
플라스틱/포장재 자원 순환
위임 재활용 연합체
ALBA Asia + VietCycle 합작 PET/HDPE 공장
베트남 남부
연간 48,000톤 / $50M
독일 ALBA 그룹 협력 기술
한-베 자원재활용 산업단지 (KEITI MOU)
미정
폐기물 자원화 솔루션
2024.7 MOU / 한국 환경부·KEITI 공동
JICA 다낭 3R 프로젝트
다낭시
109억 동 (2단계)
일본 ODA 지원 사업 준공
Thuan Thanh Environment JSC
박닌성
알루미늄/PET 경질 포장재
북부 주요 재활용 수행 업체
Duy Tan Recycling 시설 확장
롱안성
현재 연 6만 톤 → 연 10만 톤 확장
12개국 수출 레퍼런스 보유, 확장 추진
Mien Dong Environment JSC
빈푹성
축전지·전자 폐기물 처리
전자/산업 폐기물 재활용
Stavian Plastic Recycling Complex
타인호아성 응이선 경제구역 (CN2-1)
1단계 연 약 17,000톤
2025.7.24 IRC 승인, 2027.Q1 가동 목표

## Slide 13
VN-ENV-NATURA
자연환경 보전 전략 2030
Decision 149/QD-TTg (2022.1.28)
■ 사업 개요
베트남 생물다양성 보전 + 자연자원 지속가능 이용 국가전략(Decision 149/QD-TTg, 2022.1.28) [확인됨]. 2030년까지 보호구역 9% (육상)/3-5% (해양) 확대, 적색목록종 복원, Cat Tien NP·Phong Nha-Ke Bang 등 국립공원 운영 강화를 목표로 합니다.
■ KPI 목표 및 현황
육상 보호구역 비율
9% (2030)
7.6% (2024)
해양 보호구역 비율
3~5% (2030)
0.24% (2024)
■ 주요 프로젝트 목록
Cat Tien 국립공원 보전 프로젝트
Dong Nai | 72,000 ha
WWF·USAID 지원
Phong Nha-Ke Bang World Heritage
Quang Binh | 123,000 ha
UNESCO 등재 관리 사업
GEF-7 Biodiversity Project
전국 5개 지역 | $15M
GEF/UNDP 공동 시행
Environment | 환경 인프라 (Environment) | Decision 149/QD-TTg (2022.1.28)

## Slide 14
에너지·전력
Energy & Power
포함 마스터플랜
VN-PWR-PDP8
전력개발계획 PDP8 (통합)
VN-PWR-PDP8-LNG
LNG 발전 인수보장 + 닌투언 LNG 허브
VN-PWR-PDP8-NUCLEAR
원자력 재개 — Resolution 70-NQ/TW (2025) / 닌투언 1·2호기
VN-PWR-PDP8-RENEWABLE
전력개발계획 PDP8 개정 — 해상풍력·태양광·DPPA

## Slide 15
VN-PWR-PDP8
전력개발계획 PDP8 (통합)
Decision 500/QD-TTg (2023.5.15) + 768 (2025.4.15)
■ 사업 개요
PDP8 — 베트남 8차 전력개발계획. Decision 768/QD-TTg 개정으로 2030년 총 발전설비 목표가 183~236GW로 상향되었습니다. 2025년말 실적은 EVN 발표 기준 87,600MW(아세안 2위)이며 2026년 상반기 발전량은 1,715억 kWh(+9.85% YoY)를 기록했습니다.
■ KPI 목표 및 현황
총 발전설비 (2030)
183,291~236,363 MW (약183~236GW)
약 87,600 MW (2025년말 EVN 실적)
재생에너지 비중 (2030)
30~39%
12.9% (2026 상반기 발전믹스 기준)
■ 주요 프로젝트 목록
남북 전력 밸런스 개선용 500kV 3선
전국 초고압망 | 500kV 초고압 송전 (HVAC)
남북 전력 불균형 극복 완공
LNG Nhon Trach 3 & 4
동나이성 | 1,624MW
PV Power 주도 베트남 최초 대형 LNG 가동 임박
LNG Quang Trach II
꽝빈성 | 1,500MW
정부공문 54/TB-VPCP에 따라 석탄에서 전환
빈떤 III (Vinh Tan III) 석탄화력
빈투언성 | 1,980MW
자금조달 난항으로 지연 프로젝트 지정
Power | 에너지·전력 (Energy & Power) | Decision 500/QD-TTg (2023.5.15) + 768 (2025.4.15)

## Slide 16
VN-PWR-PDP8-LNG
LNG 발전 인수보장 + 닌투언 LNG 허브
Decree 100/2025/ND-CP
■ 사업 개요
Decree 100/2025/ND-CP(2025.5.8) [확인됨]은 수입 LNG 발전사업의 최소 장기 인수량(Qc)을 다년 평균발전량 대비 65% 이상으로 보장하고, 최대 10년간 요금 전가 메커니즘을 법제화했습니다. 대형 하이퐁 LNG(4.8GW) 사업은 빈그룹의 공식 철회 제안으로 재생에너지 전환이 논의 중이나, 응에안성 Quynh Lap LNG(1.5GW, SK Innovation 컨소시엄)는 공식 착공을 완료했습니다.
■ KPI 목표 및 현황
LNG 발전 용량 (2030)
22,524 MW (PDP8 개정치)
약 3,000 MW 운영 중
최소 장기 인수량(Qc)
65% (COD 후 최대 10년)
Decree 100 시행으로 법제화 완료
■ 주요 프로젝트 목록
까나 (Ca Na) LNG 1단계
닌투언성 | 1,500MW, 약 US$21.3억
2026.4.10 Trung Nam-Sideros 투자계약, EIA 심사 중
티바이 (Thi Vai) LNG Terminal
바리아붕따우 | 연 100만 톤 → 300만 톤 확장
베트남 최초 LNG 터미널 가동 중
응에안성 Quynh Lap LNG
응에안성 | 1,500MW급, US$23억
SK Innovation-PV Power 컨소시엄 수주 및 착공
하이퐁 LNG 발전소 사업
하이퐁 | 4.8GW
빈그룹 개발 철회 제안 및 BESS 하이브리드 전환 검토
Power | 에너지·전력 (Energy & Power) | Decree 100/2025/ND-CP

## Slide 17
VN-PWR-PDP8-NUCLEAR
원자력 재개 — Resolution 70-NQ/TW (2025) / 닌투언 1·2호기
Resolution 70-NQ/TW (2025.8.20) / Law on Atomic Energy No. 11/2025/QH15
■ 사업 개요
2025년 8월 정치국 결의(Resolution 70-NQ/TW)로 원자력 재개 추진이 공식화됐다. 2026년 7월 16일 범정부 회의에서 닌투언 원전 사업을 닌투언 1(EVN 주도), 닌투언 2(Petrovietnam 주도), 이주 보상 사업 등 3개 독립 프로젝트로 분할 개편을 승인했습니다. 닌투언 1호기는 러시아 로사톰(Rosatom)과, 닌투언 2호기는 KEPCO-PVN 예비 합의를 바탕으로 협의가 가속화되고 있습니다.
■ KPI 목표 및 현황
원자력 발전 용량 (2035)
4,000 MW (2035 목표)
Decision 768 신규 반영
■ 주요 프로젝트 목록
닌투언 1호기 (Ninh Thuan 1)
닌투언성 | 2,000 MW
EVN 주도 독립 프로젝트 분할, Rosatom 협정
닌투언 2호기 (Ninh Thuan 2)
닌투언성 | 2,000 MW
Petrovietnam 주도 분할, KEPCO 예비 협의
닌투언 원전 부지 보상 및 주민 이주 독립 프로젝트
닌투언성 | N/A
독립 트랙 분리 승인, 부지 보상 74.6% 진행
SMR 소형모듈원전 도입 검토
전국 검토지 | 10~15기 분산배치 검토
2040년대 청정 분산 전원 로드맵
Power | 에너지·전력 (Energy & Power) | Resolution 70-NQ/TW (2025.8.20) / Law on Atomic Energy No. 11/2025/QH15

## Slide 18
VN-PWR-PDP8-RENEWABLE
전력개발계획 PDP8 개정 — 해상풍력·태양광·DPPA
Decision 768/QD-TTg / Decree 243/2026/ND-CP
■ 사업 개요
2025년 4월 Decision 768로 PDP8이 전면 개정되며 해상풍력 목표가 대폭 늘었습니다. 2026년 6월 26일 발효된 Decree 243/2026/ND-CP를 통해 DPPA 참여 범위에 산업단지 소매업자, 데이터 센터, 전기차 충전소가 정식 편입되었으며, 자가소비형 루프탑 태양광 잉여전력(50% 초과분)의 그리드 판매 유예기간은 2030년 12월 31일 일몰제(Sunset Clause)로 확정되었습니다.
■ KPI 목표 및 현황
해상풍력 (2030)
17,032 MW
Decree 272/2026 시행 요건 반영
태양광 (2030)
73 GW
26,046MW → 대폭 상향
DPPA 가동
제도 본격 확산
Decree 243 발효로 데이터센터/산단 소매업자 전면 허용
■ 주요 프로젝트 목록
해상풍력 Zone 1~6
남중국해 연안 | 17,032 MW (2030)
Decree 272/2026 적용 대상 (MW당 10억동 자기자본)
SEVT-TTC 득후에2 태양광 DPPA
떠이닌성 | 49MWp (41.4MWac)
삼성전자 현지법인 SEVT-TTC 계약, 베트남 1호 상업 DPPA
산업단지 및 데이터센터 대상 신규 DPPA 직접거래
전국 주요 산단 | 민간 주도 5GW 목표
Decree 243/2026/ND-CP 개정안 수혜 타겟 망 가동
Power | 에너지·전력 (Energy & Power) | Decision 768/QD-TTg / Decree 243/2026/ND-CP

## Slide 19
도시·교통·산업
Urban & Transport
포함 마스터플랜
VN-HAN-URBAN-2045
하노이 도시개발 마스터플랜 2045/2065
VN-IP-NORTH-2030
북부 산업단지 개발계획 2030
VN-TRAN-2055
국가 교통인프라 마스터플랜 2021~2030, Vision 2050
VN-URB-METRO-2030
도시철도 국가전략 2030
VN-HAN-DONG-ANH
동아인 스마트시티 (Dong Anh Smart City)
VN-HAN-HOA-LAC
호아락 하이테크파크
VN-HOUSING-2030
국가 주택 개발 계획 2030
VN-SMART-2025
스마트시티 국가전략 2025

## Slide 20
VN-HAN-URBAN-2045
하노이 도시개발 마스터플랜 2045/2065
Decision 1668/QD-TTg (2024.12.27)
■ 사업 개요
Decision 1668로 확정된 하노이 도시개발 마스터플랜은 2045년 1,500만 수용을 목표로 다핵다중심 도시구상을 추진합니다. 링로드4(113km, $3.6B)가 진행 중이나, 민자(PPP) 방식 3구간은 자본조달 부진으로 완공 일정이 재조정(2027년말 전체완공)되었습니다.
■ KPI 목표 및 현황
도시개발 총투자
$2.5T (2026~2045)
Decision 1668 확정
링로드4 완공
2027년말 전체 완공
PPP 3구간 자본조달 약 2% 지연
■ 주요 프로젝트 목록
링로드4 (Ring Road 4)
하노이 광역 | 113km, $3.6B
PPP구간 자본조달 지연 대응 패스트트랙 재조정
Smart City | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Decision 1668/QD-TTg (2024.12.27)

## Slide 21
VN-IP-NORTH-2030
북부 산업단지 개발계획 2030
Decision No. 368/QD-TTg & Decree No. 35/2022/ND-CP (개정안)
■ 사업 개요
북부 산업단지 클러스터(하이퐁, 박닌, 타이응우옌, 박장, 흥옌)는 글로벌 전자 및 반도체 공급망의 핵심 전초 기지입니다. 2026년 2분기 기준 북부권 산업용지 총 공급량은 25,200ha를 돌파(+15.7% YoY)했으며, 임대형 공장(RBF) 가동률은 86%의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 정부는 시행령 제35/2022/ND-CP호 개정 및 Circular 05/2025/TT-BKHDT 지침을 통해 친환경·생태산단(Eco-IP) 및 기술 혁신 생태계 산단에 대한 맞춤형 인센티브를 강화하고 ...
■ KPI 목표 및 현황
북부권 총 산업용지 공급량
25,000 ha 이상 (2026)
25,200 ha (2026 Q2 실적, 하이퐁 26%, 박닌 21%)
임대형 공장(RBF) 가동률
85% 이상 유지
86% (2026 Q2 기준)
삼성그룹 북부 누적/신규 투자
AI/반도체 부가가치 확대
타이응우옌 18.4억 달러 추가 투자 확정 (2026.10)
■ 주요 프로젝트 목록
VSIP 박닌
박닌성 | 700 ha
DEEP C 하이퐁 콤플렉스
하이퐁시 | 3,400 ha (산단 5개 + 항만 6개)
삼성 박닌 반도체·전자 클러스터
박닌성 | 누적 투자 약 $232억
폭스콘 박장 확장 프로젝트
박장성 | 반도체 부품 및 모듈 생산
인텔 하이퐁
하이퐁시 | 반도체 조립/테스트(ATP)
삼성 타이응우옌 반도체/AI 생산 라인 확충
타이응우옌성 | 18.4억 달러 신규 투자
안팟 5 (An Phat 5) 하이테크 산업단지
하이퐁시 (Cam Giang) | 150 ha
Industrial Parks | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Decision No. 368/QD-TTg & Decree No. 35/2022/ND-CP (개정안)

## Slide 22
VN-TRAN-2055
국가 교통인프라 마스터플랜 2021~2030, Vision 2050
Decision 1454/QD-TTg (2021.9.1)
■ 사업 개요
교통인프라 마스터플랜은 2030년 고속도로 5,000km 완성을 목표로 합니다. 롱탄 국제공항의 상업개항 목표가 당초 2026.6월에서 2026.12월로 연기됐으며, 호치민 링로드3 역시 2028년 전체완공으로 목표가 순연 제안되었습니다.
■ KPI 목표 및 현황
고속도로 총연장
5,000 km
1,892 km (2025 실적)
롱탄공항 개항
25M PAX/년 (1단계)
2026.12월 상업개항으로 연기
■ 주요 프로젝트 목록
롱탄 국제공항
동나이성 | 25M PAX (1단계)
개항 2026.12월로 연기 (ACV 보도)
링로드3 (Vành đai 3, 호치민 광역)
호치민 광역 | 전체 76km
2028년 전체 완공/2029 정산 재조정 제안
라크후옌 항구 2단계
하이퐁시 | 심해 컨테이너 터미널
국제 물류 허브 인프라
호치민-롱탄 고속도로 확장
호치민-동나이 | 4→8~10차로 확장
XL01공구 60%+, XL02공구 55% 진척
Transport | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Decision 1454/QD-TTg (2021.9.1)

## Slide 23
VN-URB-METRO-2030
도시철도 국가전략 2030
Resolution 188/2025/QH15 / Politburo Conclusion 49-KL/TW
■ 사업 개요
국회 특례결의 188/2025/QH15로 재원조달·설계·TOD 수의계약 특례가 확립됐습니다. 하노이 5개 노선(1, 2, 8, 10, 14호선) 신설이 가속화되며, 호치민 메트로 2호선(벤탄-탐루옹)은 2026년 1월 55.1조 동의 예산을 투입해 본격적인 기공에 돌입했습니다.
■ KPI 목표 및 현황
하노이 메트로 목표
15~17개 노선
2A·3호선 부분 운영
호치민 메트로 목표
8개 노선
1호선 2024.12 개통 완료, 2호선 착공
■ 주요 프로젝트 목록
하노이 2A (껫린~하동)
하노이 | 13km
운영 중 (2021~)
하노이 3 (못처~하노이역)
하노이 | 부분 운영
지상구간 가동 중
호치민 1호선 (벤탄~수오이티엔)
호치민 | 19.7km, 14역
2024.12 개통 가동 중
호치민 2호선 (벤탄~탐르엉)
호치민 | 11.3km
EPC계약 완료, 2026.7.2 ST10 팜반동 지하벽 착공
하노이 신규 5대 도시철도 (1, 2, 8, 10, 14호선)
하노이 광역 | 미정
Resolution 188 수의계약 특례 1호 적용
Smart City | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Resolution 188/2025/QH15 / Politburo Conclusion 49-KL/TW

## Slide 24
VN-HAN-DONG-ANH
동아인 스마트시티 (Dong Anh Smart City)
Hanoi Urban Master Plan 2045 — Dong Anh North Urban Cluster
■ 사업 개요
하노이 도시개발 마스터플랜 2045/2065 하위 — 북부 동아인(Dong Anh) 신도시. BRG-Sumitomo 합작 North Hanoi Smart City(108층 푸엉짝 타워 포함, $4.2B) 프로젝트가 2025년 8월 실질 착공을 거쳐 시공 가속화 지시를 받았습니다. Vinhomes Co Loa(Vinhomes Global Gate) 신도시 조성도 병행 추진 중입니다.
■ KPI 목표 및 현황
인구 수용
30~40만 (2045)
약 4.2만 (2024)
■ 주요 프로젝트 목록
North Hanoi Smart City (BRG-Sumitomo, 108층 Phuong Trach Tower 포함)
Dong Anh | 약 $4.2B
일본 Sumitomo+BRG 합작, 2025.8 실질 착공 가속화
Vinhomes Co Loa (Vinhomes Global Gate 브랜드)
Dong Anh | 385 ha
Vingroup 대형 신도시 브랜드 프로젝트
National Exhibition Center
Dong Anh | 90 ha
2027 개관 목표 대형 전시장
Smart City | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Hanoi Urban Master Plan 2045 — Dong Anh North Urban Cluster

## Slide 25
VN-HAN-HOA-LAC
호아락 하이테크파크
Decision 198/1998/QD-TTg + Decision 899/QD-TTg (2016.5.27)
■ 사업 개요
하노이 서부 약 1,586ha 국가 하이테크파크. 2026.7 보도 기준 입주 프로젝트는 113건(약 VND 116조/US$50억)으로 확대되었습니다. Viettel 반도체 공장(27ha, $13억)이 2026.1월 착공하며 앵커 역할을 수행하고 있습니다.
■ KPI 목표 및 현황
입주 프로젝트 수
800개 (2030)
113개 (2026.7 보도 기준)
상업용지 가동률
확대 목표
약 42% (2026.7 보도 기준)
■ 주요 프로젝트 목록
VKIST (한-베 과학기술연구원)
Hoa Lac | 한-베 정부간 R&D 센터
한국 KIST 모델 도입 기술연구소
Hanwha Aerospace 부품 제조
Hoa Lac | 항공기 엔진 부품
한국 한화에어로스페이스 가동 중
Nidec Group R&D/생산
Hoa Lac | 고성능 열모듈 R&D
일본 투자자 2개 프로젝트 가동 중
FPT University + FPT Corporation
Hoa Lac | 재학생 3,000명 이상
4개 프로젝트 가동 완료
National Innovation Centre(NIC) & Space Centre
Hoa Lac | 국가 혁신 센터
베트남 국가 혁신 거점 입지
Viettel 반도체 공장
Hoa Lac | 약 27ha, 약 $13억
2026.1.16 착공 앵커 프로젝트
Industrial Parks | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Decision 198/1998/QD-TTg + Decision 899/QD-TTg (2016.5.27)

## Slide 26
VN-HOUSING-2030
국가 주택 개발 계획 2030
Decision 2161/QD-TTg (2021.12.22)
■ 사업 개요
2030년까지 사회주택 100만 호 공급을 목표로 합니다. 베트남중앙은행(SBV)은 2026년 7월 1일 자로 사회주택 구매자 우대금리 연 6.5%(개인)/7.0%(시행사)를 확정 발표(공문 5341/NHNN-CSTT)하여 9개 시중은행을 통해 공급하고 있습니다.
■ KPI 목표 및 현황
사회주택 공급
100만호 (2030)
약 25만호 누적
사회주택 우대금리
우대 지원 확대
2026.7.1부 개인 6.5%/시행사 7.0% 발효
■ 주요 프로젝트 목록
Vinhomes Ocean Park
Hung Yen | 1,200 ha / 75만 인구
Vingroup 주도 대표 주거 인프라
Ecopark New Township
Hung Yen | 500 ha
Ecopark Group 대형 단지
KIND-LH 사회주택 협력
Bac Ninh, Hai Phong | 한국형 사회주택 보급
한국 LH공사 MOU 체결 추진
Construction | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Decision 2161/QD-TTg (2021.12.22)

## Slide 27
VN-SMART-2025
스마트시티 국가전략 2025
Decision 950/QD-TTg (2018.8.1)
■ 사업 개요
전국 주요 도시에 지능형 인프라 플랫폼을 구축하는 국가 로드맵. 호치민시는 2026년 6월 8일 시장 주재 23인 '스마트도시 개발 조정위원회'를 설립했으며, 껀터시는 2026년 7월 한국 대표단과 스마트시티 및 AI 협력을 논의했습니다.
■ KPI 목표 및 현황
5G 커버리지
도시 100% (2030)
호치민 보급률 95%+ (8,523개 기지국)
■ 주요 프로젝트 목록
하노이 스마트시티 통합운영센터 (IOC)
Hanoi | $50M
2025 가동 완료
호치민 IoT 통합 플랫폼
HCMC | $200M
2026.6 스마트도시 조정위원회(23인) 주도 사업
다낭 AI 교통관제
Da Nang | $30M
한국 KT 협력 추진
껀터 한-베 스마트시티 협력
Can Tho | 한국 FDI $3.16억 연계
2026.7.3 한국 대표단 방문 협력 논의
Smart City | 도시·교통·산업 (Urban & Transport) | Decision 950/QD-TTg (2018.8.1)

## Slide 28
Vietnam Infrastructure MI
Automated Report Pipeline · SA-8
18개 마스터플랜 · KPI 41개 · 프로젝트 94개 — knowledge_index 기반
매주 토요일 KST 22:00 자동 생성 — Claude Haiku AI 기사 분석 연계
Layer 1 (사업 개요 고정) + Layer 2 (AI 동적 분석) 이중 레이어 구조
★ 노란색 하이라이트 = KPI 변동 자동 감지 · 이메일 자동 첨부 발송
대시보드: hms4792.github.io/vietnam-infra-news/