VIETNAM INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE HUB

🗺️ 지역성 프로젝트 보고서

홍강 델타 지역 개발 마스터플랜 2030

Red River Delta Regional Development Master Plan 2021–2030, Vision 2045

| 플랜 ID | VN-RED-RIVER-2030 |
| --- | --- |
| 법적 근거 | Decision 368/QD-TTg (2022) + Decision 612/QD-TTg (2026 조정) |
| 담당 부처 | Ministry of Planning & Investment (MPI) + 11개 성시 |
| 투자 규모 | $150B+ (2021-2030) |
| 계획 기간 | 2021 – 2030 / Vision 2045 |
| 관련 기사 | 0건 (역사 DB 기준) |
| 생성 일시 | 2026-04-14 13:19 ¦ W16/2026 ¦ ⚠️ CONFIDENTIAL |

# 1. 마스터플랜 개요

베트남 경제 핵심 지역 — 하노이·하이퐁·꽝닌 삼각축. 11개 성시, 면적 2.1만km², 인구 2,300만. 2030년 고속도로 1,300km, 산업단지 100개, FDI 누적 $180B 목표.

## 1-1. 추진 경위

2022: Decision 368/QD-TTg 홍강 델타 마스터플랜 확정

2026: Decision 612/QD-TTg 조정계획 발표

2025: 링로드4 착공 (하노이-박닌-흥이엔 112km)

2030: 고속도로 1,300km, 연간 FDI $15B 목표

## 1-2. 공간 범위 지도

🗺️ 지도 준비 중 ¦ plan_id: VN-RED-RIVER-2030 map_generator.py 실행 후 assets/maps/map_VN-RED-RIVER-2030.png 생성

# 2. 핵심 사업 목록 (전체 조감)

| No | 지역 | 프로젝트명 | 규모/투자 | 현황 | 완료목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hanoi | BRG 스마트시티 (동아인Dong Anh) | 272ha / 42억 달러 | Phase2 진행중 | - |
| 2 | Hanoi | 홍강 강변 개발 13개구 재개발 | 5400ha / TBD | 마스터플랜 승인 | - |
| 3 | Hanoi | 롱비엔(Long Bien) 교량 복원 | TBD | 계획 | - |
| 4 | Hanoi | 쭉박(Truc Bach) 수변 공원 | TBD | 진행중 | - |
| 5 | Hung Yen | 흥옌 스마트시티 (LH공사 한국) | TBD | MOU체결 | - |
| 6 | Hung Yen | 클린산업단지 (TDH+LH공사) | 139.7ha / TBD | 추진중 | - |
| 7 | Bac Ninh | 옌퐁 II-C 산업단지 | 221ha / 9,630만 달러 | 추진중 | - |
| 8 | Bac Ninh | 박닌 하이테크 파크 확장 | TBD | 진행중 | - |
| 9 | Hai Phong | VSIP III 하이퐁 | 500ha / TBD | 개발중 | - |
| 10 | Hai Phong | Nam Do Son 신항 연계 산업단지 | TBD | 계획 | - |
| 11 | Quang Ninh | WHA 광닌 산업단지 | 1200ha / TBD | 개발중 | - |
| 12 | Quang Ninh | Van Don 경제특구 | TBD | 운영중 | - |
| 13 | Thai Binh | 타이빈 경제구 확장 | TBD | 진행중 | - |
| 14 | Nam Dinh | 남딘 해안 산업단지 | TBD | 계획 | - |

# 3. 하부 프로젝트별 상세 추적

각 프로젝트의 추진 현황을 역사 기사(2019-2025) → 최신 기사(2026) 흐름으로 추적합니다.

## 📍 Hanoi

| Hanoi — KPI 2030 목표 |  |
| --- | --- |
| New Population 85000 | Total Target Population 300000 |

[1] BRG 스마트시티 (동아인Dong Anh)

| 💰 투자규모 | $42억 달러 |
| --- | --- |
| 📐 면적 | 272 ha |
| 📊 현황 | Phase2 진행중 |
| 🏢 시행사 | BRG Group |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[2] 홍강 강변 개발 13개구 재개발

| 📐 면적 | 5400 ha |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 마스터플랜 승인 |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[3] 롱비엔(Long Bien) 교량 복원

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[4] 쭉박(Truc Bach) 수변 공원

| 📊 현황 | 진행중 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

## 📍 Hung Yen

[5] 흥옌 스마트시티 (LH공사 한국)

| 📊 현황 | MOU체결 |
| --- | --- |
| 🏢 시행사 | 흥옌성 + LH공사(한국) |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[6] 클린산업단지 (TDH+LH공사)

| 📐 면적 | 139.7 ha |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 추진중 |
| 🏢 시행사 | TDH Ecoland + LH공사 |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

## 📍 Bac Ninh

[7] 옌퐁 II-C 산업단지

| 💰 투자규모 | $9,630만 달러 |
| --- | --- |
| 📐 면적 | 221 ha |
| 📊 현황 | 추진중 |
| 🏢 시행사 | Viglacera |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[8] 박닌 하이테크 파크 확장

| 📊 현황 | 진행중 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

## 📍 Hai Phong

[9] VSIP III 하이퐁

| 📐 면적 | 500 ha |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 개발중 |
| 🏢 시행사 | VSIP |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[10] Nam Do Son 신항 연계 산업단지

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

## 📍 Quang Ninh

[11] WHA 광닌 산업단지

| 📐 면적 | 1200 ha |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 개발중 |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[12] Van Don 경제특구

| 📊 현황 | 운영중 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

## 📍 Thai Binh

[13] 타이빈 경제구 확장

| 📊 현황 | 진행중 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

## 📍 Nam Dinh

[14] 남딘 해안 산업단지

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

# 4. 지역(Province)별 활동 현황

ℹ️ 지역 분류 데이터가 부족합니다.

# 5. 한국 기업 기회 분석

| 분야 | 우선순위 | 기회 내용 |
| --- | --- | --- |
| 산업단지 개발 | 🔴 HIGH | VSIP·KIA·한국형 산업단지 — LH공사·포스코인터내셔널 추가 부지 확보 |
| 링로드4 건설 | 🔴 HIGH | 하노이 외곽순환 112km/$8.5B — 현대건설·GS건설 컨소시엄 |
| 스마트산업단지 | 🔴 HIGH | 폐수처리·환경모니터링·에너지관리 패키지 — 한국 환경기업 |
| 반도체·전자 공급망 | 🟠 MEDIUM | 삼성(박닌·타이응웬) 밸류체인 — 한국 소부장 기업 동반 진출 |
| 물류 거점 | 🟠 MEDIUM | 하이퐁항 배후단지 — CJ대한통운·한진 복합물류센터 |

# Appendix — 전체 관련 기사 목록

총 0건  (표: 최대 80건, 최신순)

| No | 날짜 | 제목 | 출처 | 플랜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |