VIETNAM INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE HUB

🗺️ 지역성 프로젝트 보고서

국가 교통인프라 마스터플랜 2055

Vietnam National Transport Infrastructure Master Plan to 2055

| 플랜 ID | VN-TRAN-2055 |
| --- | --- |
| 법적 근거 | Decision 1454/QD-TTg (July 1, 2021) |
| 담당 부처 | Ministry of Transport (MOT) |
| 투자 규모 | 약 $243B (2021-2030 $130B + 2030-2055 $113B) |
| 계획 기간 | 2021 – 2055 |
| 관련 기사 | 108건 (역사 DB 기준) |
| 생성 일시 | 2026-04-14 13:19 ¦ W16/2026 ¦ ⚠️ CONFIDENTIAL |

# 1. 마스터플랜 개요

베트남 2055년 교통 인프라 비전: 현대 고속도로 9,014km, 철도 4,000km, 국제공항 30개, 심수항 세계 4위권 목표. 2030 목표: 고속도로 5,000km, 고속철도 기본 선로 완공, Long Thanh 국제공항 1단계 운영, Lach Huyen 심수항 2단계 완공.

## 1-1. 추진 경위

2021.07: Decision 1454/QD-TTg 마스터플랜 확정

2023: 고속도로 남북축 핵심 구간 착공

2025: Long Thanh 공항 1단계 준공 목표 (지연 → 2026)

2030: 고속도로 5,000km 달성 목표

## 1-2. 공간 범위 지도

국가 교통인프라 마스터플랜 2055 — 주요 사업 위치 (OSM)

# 2. 핵심 사업 목록 (전체 조감)

| No | 지역 | 프로젝트명 | 규모/투자 | 현황 | 완료목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ho Chi Minh Cit | Long Thanh 국제공항 1단계 | 160억 달러 | 건설중 | 2026 |
| 2 | Ho Chi Minh Cit | Ring Road 3 (호치민 외곽순환) | 76km / TBD | 건설중 | - |
| 3 | Ho Chi Minh Cit | Bien Hoa-Vung Tau 고속도로 | 76km / TBD | 건설중 | - |
| 4 | Hanoi | Ring Road 4 (하노이 외곽순환) | 112km / 85억 달러 | 건설중 | - |
| 5 | Hanoi | Noi Bai 공항 T3 터미널 | TBD | 계획 | - |
| 6 | Hanoi | Hanoi-Hai Phong 고속도로 확장 | TBD | 계획 | - |
| 7 | Dong Nai | Long Thanh 국제공항 연계 인프라 | TBD | 건설중 | - |
| 8 | Dong Nai | Dong Nai 신항 (Phuoc An) | TBD | 건설중 | - |
| 9 | Hai Phong | Lach Huyen 심수항 2단계 | 20억 달러 | 계획 | - |
| 10 | Hai Phong | Nam Do Son 신항 | TBD | 계획 | - |
| 11 | Da Nang | 다낭 공항 T3 신터미널 | TBD | 건설중 | - |
| 12 | Da Nang | Lien Chieu 항 신설 | 10억 달러 | 건설중 | - |
| 13 | Quang Ninh | Van Don 공항 확장 | TBD | 계획 | - |
| 14 | Quang Ninh | Ha Long-Hai Phong 고속도로 | TBD | 운영중 | - |

# 3. 하부 프로젝트별 상세 추적

각 프로젝트의 추진 현황을 역사 기사(2019-2025) → 최신 기사(2026) 흐름으로 추적합니다.

## 📍 Ho Chi Minh City

[1] Long Thanh 국제공항 1단계

| 💰 투자규모 | $160억 달러 |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |
| 📅 완료목표 | 2026 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[02] Vietnam's Long Thanh Airport to Launch by 2026 with $16B ...

📅 2026-04-03   📰

🇰🇷 베트남 정부는 약 160억 달러가 투입되는 롱탄 국제공항의 핵심 계약을 30일 이내에 완료하라는 지침을 내렸으며, 2026년 말 상업 운항 시작을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 단순한 공항 건설을 넘어 '공항 도시' 조성과 물류 생태계 구축을 통해 지역 경제 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Vietnamese government has set a 30-day deadline to finalize key contracts for the $16 billion Long Thanh International Airport, targeting commercial operations by late 2026. Th

[03] National Highway 13 expansion project set to break decades-long bottleneck

📅 2026-03-28   📰 SGGP News English

🇺🇸 After years of stalled plans and mounting congestion, Ho Chi Minh City is moving forward with the long-awaited expansion of National Highway 13, aiming to ease traffic jams and flooding while accelerating regional develo

※ 추가 51건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (5건)

▸ Construction of Vietnam's first high-speed railway expected to start ...

2025-12-31

🇰🇷 베트남 건설부는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 길이의 남북 고속철도 건설을 2026년 말까지 착공할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 시속 350km의 설계 속도를 갖춘 복선 철도로 건설되며, 약 587억 1천만 달러의 투자 자금이 투입될 예정입니다.

▸ Vietnam pushes to break ground on North-South high-speed railway ...

2025-12-30

🇰🇷 베트남 건설부 장관은 남북 고속철도 사업을 2026년 말까지 착공할 것을 지시했으며, 이를 위해 토지 수용과 기술 인프라 이전을 핵심 과제로 꼽았습니다. 이 철도는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 구간으로 시속 350km의 속도로 설계되어 2035년 완공을 목표

📆 2024년 (3건)

▸ Water Supply Infrastructure for Long Thanh Airport is Ready

2024-07-24

▸ Water pipe installation for Vietnam’s Long Thanh int’l airport project is 95% complete

2024-07-16

📆 1900년 (3건)

▸ Vietnam Construction Industry Report 2026: Output to Expand by 7.9 ...

1900-01-01

🇰🇷 베트남 건설 산업은 외국인 직접 투자(FDI)와 정부의 교통 및 에너지 인프라 확충에 힘입어 2030년까지 연평균 6.5%의 성장이 예상됩니다. 주요 사업으로는 2030년까지 고속도로 5,000km 연장과 호치민시의 8개 메트로 노선 건설이 포함되며, 대규모 국가 예산

▸ Vietnam highway developments continue | Global Highways

1900-01-01

🇰🇷 베트남은 2030년까지 중부 고원 지대에 약 830km 길이의 8개 신규 고속도로를 건설할 계획이며, 총 사업비는 약 65억 달러에 달합니다. 탄푸-바오록 구간은 2023년 착공 예정이며 호치민 제4순환도로 프로젝트도 2026년 완공을 목표로 추진 중입니다.

[2] Ring Road 3 (호치민 외곽순환)

| 📏 연장 | 76 km |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[02] National Highway 13 expansion project set to break decades-long bottleneck

📅 2026-03-28   📰 SGGP News English

🇺🇸 After years of stalled plans and mounting congestion, Ho Chi Minh City is moving forward with the long-awaited expansion of National Highway 13, aiming to ease traffic jams and flooding while accelerating regional develo

[03] 12-lane expansion proposed for HCMC–Long Thanh Airport transport corridor

📅 2026-03-09   📰 SGGP News English

🇺🇸 The Minister of Construction urged authorities to complete Phase 1 of Ring Road 3 this year and accelerate work on the Tan Van interchange, a major transport hub.

※ 추가 51건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (4건)

▸ Construction of Vietnam's first high-speed railway expected to start ...

2025-12-31

🇰🇷 베트남 건설부는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 길이의 남북 고속철도 건설을 2026년 말까지 착공할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 시속 350km의 설계 속도를 갖춘 복선 철도로 건설되며, 약 587억 1천만 달러의 투자 자금이 투입될 예정입니다.

▸ Vietnam pushes to break ground on North-South high-speed railway ...

2025-12-30

🇰🇷 베트남 건설부 장관은 남북 고속철도 사업을 2026년 말까지 착공할 것을 지시했으며, 이를 위해 토지 수용과 기술 인프라 이전을 핵심 과제로 꼽았습니다. 이 철도는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 구간으로 시속 350km의 속도로 설계되어 2035년 완공을 목표

📆 1900년 (3건)

▸ Vietnam Construction Industry Report 2026: Output to Expand by 7.9 ...

1900-01-01

🇰🇷 베트남 건설 산업은 외국인 직접 투자(FDI)와 정부의 교통 및 에너지 인프라 확충에 힘입어 2030년까지 연평균 6.5%의 성장이 예상됩니다. 주요 사업으로는 2030년까지 고속도로 5,000km 연장과 호치민시의 8개 메트로 노선 건설이 포함되며, 대규모 국가 예산

▸ Vietnam highway developments continue | Global Highways

1900-01-01

🇰🇷 베트남은 2030년까지 중부 고원 지대에 약 830km 길이의 8개 신규 고속도로를 건설할 계획이며, 총 사업비는 약 65억 달러에 달합니다. 탄푸-바오록 구간은 2023년 착공 예정이며 호치민 제4순환도로 프로젝트도 2026년 완공을 목표로 추진 중입니다.

[3] Bien Hoa-Vung Tau 고속도로

| 📏 연장 | 76 km |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] National Highway 13 expansion project set to break decades-long bottleneck

📅 2026-03-28   📰 SGGP News English

🇺🇸 After years of stalled plans and mounting congestion, Ho Chi Minh City is moving forward with the long-awaited expansion of National Highway 13, aiming to ease traffic jams and flooding while accelerating regional develo

[02] Bien Hoa – Vung Tau Expressway targeted for early operation

📅 2026-03-10   📰 SGGP News English

🇺🇸 Minister of Construction Tran Hong Minh and a working delegation inspected several projects passing through Dong Nai Province on March 9.

[03] Construction accelerates on expressways linking HCMC to Long Thanh Airport

📅 2026-03-06   📰 SGGP News English

🇺🇸 Engineers and workers are working around the clock at major construction sites on the Ho Chi Minh City – Long Thanh and Ben Luc – Long Thanh expressways to speed up projects expected to improve regional connectivity and

※ 추가 34건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (4건)

▸ Construction of Vietnam's first high-speed railway expected to start ...

2025-12-31

🇰🇷 베트남 건설부는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 길이의 남북 고속철도 건설을 2026년 말까지 착공할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 시속 350km의 설계 속도를 갖춘 복선 철도로 건설되며, 약 587억 1천만 달러의 투자 자금이 투입될 예정입니다.

▸ Vietnam pushes to break ground on North-South high-speed railway ...

2025-12-30

🇰🇷 베트남 건설부 장관은 남북 고속철도 사업을 2026년 말까지 착공할 것을 지시했으며, 이를 위해 토지 수용과 기술 인프라 이전을 핵심 과제로 꼽았습니다. 이 철도는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 구간으로 시속 350km의 속도로 설계되어 2035년 완공을 목표

📆 1900년 (3건)

▸ Vietnam Construction Industry Report 2026: Output to Expand by 7.9 ...

1900-01-01

🇰🇷 베트남 건설 산업은 외국인 직접 투자(FDI)와 정부의 교통 및 에너지 인프라 확충에 힘입어 2030년까지 연평균 6.5%의 성장이 예상됩니다. 주요 사업으로는 2030년까지 고속도로 5,000km 연장과 호치민시의 8개 메트로 노선 건설이 포함되며, 대규모 국가 예산

▸ Vietnam highway developments continue | Global Highways

1900-01-01

🇰🇷 베트남은 2030년까지 중부 고원 지대에 약 830km 길이의 8개 신규 고속도로를 건설할 계획이며, 총 사업비는 약 65억 달러에 달합니다. 탄푸-바오록 구간은 2023년 착공 예정이며 호치민 제4순환도로 프로젝트도 2026년 완공을 목표로 추진 중입니다.

## 📍 Hanoi

[4] Ring Road 4 (하노이 외곽순환)

| 💰 투자규모 | $85억 달러 |
| --- | --- |
| 📏 연장 | 112 km |
| 📊 현황 | 건설중 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[02] 12-lane expansion proposed for HCMC–Long Thanh Airport transport corridor

📅 2026-03-09   📰 SGGP News English

🇺🇸 The Minister of Construction urged authorities to complete Phase 1 of Ring Road 3 this year and accelerate work on the Tan Van interchange, a major transport hub.

[03] Transport infrastructure in process of synchronisation

📅 2026-03-08   📰

🇰🇷 베트남 정부는 스마트 시티 개발과 환경 친화적인 생활 환경 조성을 위해 핵심 고속도로, 항만, 공항 인프라 확충에 박차를 가하고 있습니다. 2035년 완공을 목표로 하는 673억 달러 규모의 남북 고속철도와 롱탄 국제공항 운영 등 국가 전반의 물류 네트워크를 동기화하고 있습니다.

🇺🇸 The Vietnamese government is accelerating the synchronization of transport infrastructure, including key expressways, ports, and the Long Thanh International Airport, to support sm

※ 추가 37건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (4건)

▸ Construction of Vietnam's first high-speed railway expected to start ...

2025-12-31

🇰🇷 베트남 건설부는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 길이의 남북 고속철도 건설을 2026년 말까지 착공할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 시속 350km의 설계 속도를 갖춘 복선 철도로 건설되며, 약 587억 1천만 달러의 투자 자금이 투입될 예정입니다.

▸ Vietnam pushes to break ground on North-South high-speed railway ...

2025-12-30

🇰🇷 베트남 건설부 장관은 남북 고속철도 사업을 2026년 말까지 착공할 것을 지시했으며, 이를 위해 토지 수용과 기술 인프라 이전을 핵심 과제로 꼽았습니다. 이 철도는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 구간으로 시속 350km의 속도로 설계되어 2035년 완공을 목표

[5] Noi Bai 공항 T3 터미널

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Emirates to resume Hanoi – Dubai service on March 6

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 From February 28 to March 4, Noi Bai International Airport recorded 22 flight cancellations, disrupting the travel plans of around 4,600 passengers.

[02] Emirates, Qatar Airways planes stranded in Vietnam amid Middle East airspace closures

📅 2026-03-01   📰 VnExpress English - News

🇺🇸 Two Qatar Airways aircraft and one Emirates aircraft remain grounded at Noi Bai International Airport in Hanoi after several Middle Eastern countries closed or restricted their airspace from Feb. 28, prompting widespread

[03] One of Hanoi's most congested roads to get $838M upgrade

📅 2026-02-26   📰 VnExpress English - News

🇺🇸 A road carrying 8,000 vehicles per hour despite being built for just 3,000 has been the last missing link in Hanoi's second ring road for years, and the capital now wants to spend big money to double its width.

※ 추가 7건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (4건)

▸ Construction of Vietnam's first high-speed railway expected to start ...

2025-12-31

🇰🇷 베트남 건설부는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 길이의 남북 고속철도 건설을 2026년 말까지 착공할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 시속 350km의 설계 속도를 갖춘 복선 철도로 건설되며, 약 587억 1천만 달러의 투자 자금이 투입될 예정입니다.

▸ Vietnam pushes to break ground on North-South high-speed railway ...

2025-12-30

🇰🇷 베트남 건설부 장관은 남북 고속철도 사업을 2026년 말까지 착공할 것을 지시했으며, 이를 위해 토지 수용과 기술 인프라 이전을 핵심 과제로 꼽았습니다. 이 철도는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 구간으로 시속 350km의 속도로 설계되어 2035년 완공을 목표

[6] Hanoi-Hai Phong 고속도로 확장

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[02] Transport infrastructure in process of synchronisation

📅 2026-03-08   📰

🇰🇷 베트남 정부는 스마트 시티 개발과 환경 친화적인 생활 환경 조성을 위해 핵심 고속도로, 항만, 공항 인프라 확충에 박차를 가하고 있습니다. 2035년 완공을 목표로 하는 673억 달러 규모의 남북 고속철도와 롱탄 국제공항 운영 등 국가 전반의 물류 네트워크를 동기화하고 있습니다.

🇺🇸 The Vietnamese government is accelerating the synchronization of transport infrastructure, including key expressways, ports, and the Long Thanh International Airport, to support sm

[03] Emirates to resume Hanoi – Dubai service on March 6

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 From February 28 to March 4, Noi Bai International Airport recorded 22 flight cancellations, disrupting the travel plans of around 4,600 passengers.

※ 추가 10건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (4건)

▸ Construction of Vietnam's first high-speed railway expected to start ...

2025-12-31

🇰🇷 베트남 건설부는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 길이의 남북 고속철도 건설을 2026년 말까지 착공할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 시속 350km의 설계 속도를 갖춘 복선 철도로 건설되며, 약 587억 1천만 달러의 투자 자금이 투입될 예정입니다.

▸ Vietnam pushes to break ground on North-South high-speed railway ...

2025-12-30

🇰🇷 베트남 건설부 장관은 남북 고속철도 사업을 2026년 말까지 착공할 것을 지시했으며, 이를 위해 토지 수용과 기술 인프라 이전을 핵심 과제로 꼽았습니다. 이 철도는 하노이와 호치민시를 잇는 1,541km 구간으로 시속 350km의 속도로 설계되어 2035년 완공을 목표

## 📍 Dong Nai

[7] Long Thanh 국제공항 연계 인프라

| 📊 현황 | 건설중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[02] Vietnam's Long Thanh Airport to Launch by 2026 with $16B ...

📅 2026-04-03   📰

🇰🇷 베트남 정부는 약 160억 달러가 투입되는 롱탄 국제공항의 핵심 계약을 30일 이내에 완료하라는 지침을 내렸으며, 2026년 말 상업 운항 시작을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 단순한 공항 건설을 넘어 '공항 도시' 조성과 물류 생태계 구축을 통해 지역 경제 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Vietnamese government has set a 30-day deadline to finalize key contracts for the $16 billion Long Thanh International Airport, targeting commercial operations by late 2026. Th

[03] National Highway 13 expansion project set to break decades-long bottleneck

📅 2026-03-28   📰 SGGP News English

🇺🇸 After years of stalled plans and mounting congestion, Ho Chi Minh City is moving forward with the long-awaited expansion of National Highway 13, aiming to ease traffic jams and flooding while accelerating regional develo

※ 추가 35건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (1건)

▸ Vinspeed to survey HN–Quảng Ninh high-speed railway

2025-12-29

📆 2024년 (3건)

▸ Water Supply Infrastructure for Long Thanh Airport is Ready

2024-07-24

▸ Water pipe installation for Vietnam’s Long Thanh int’l airport project is 95% complete

2024-07-16

[8] Dong Nai 신항 (Phuoc An)

| 📊 현황 | 건설중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Bien Hoa – Vung Tau Expressway targeted for early operation

📅 2026-03-10   📰 SGGP News English

🇺🇸 Minister of Construction Tran Hong Minh and a working delegation inspected several projects passing through Dong Nai Province on March 9.

[02] In southern Vietnam, homes left dangling 10 m above highway after excavation for widening

📅 2026-03-05   📰 VnExpress English - News

🇺🇸 Nearly a dozen homes along Provincial Road 753 in Dong Nai Province in southern Vietnam have been left precariously perched on steep earthen embankments, nearly 10 meters above the road surface, after contractors lowered

[03] Dong Nai launches Huong Lo 2 link to HCMC – Long Thanh – Dau Giay Expressway

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 Dong Nai authorities launched the compensation and resettlement project for the Huong Lo 2 road section linking National Highway 51 with the HCMC – Long Thanh – Dau Giay Expressway on March 5.

※ 추가 7건 → Appendix 참조

## 📍 Hai Phong

[9] Lach Huyen 심수항 2단계

| 💰 투자규모 | $20억 달러 |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 계획 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[10] Nam Do Son 신항

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

## 📍 Da Nang

[11] 다낭 공항 T3 신터미널

| 📊 현황 | 건설중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's military hunting rogue drone operators who paralyzed flights at Da Nang airport

📅 2026-02-24   📰 VnExpress English - News

🇺🇸 Three unauthorized drones forced dozens of flights into holding patterns above Da Nang International Airport during the Lunar New Year holiday, and Vietnam's military and police are still tracking down who flew them.

[02] Drones disrupt 54 flights at Da Nang airport during Tet holidays

📅 2026-02-23   📰 VnExpress English - News

🇺🇸 Unauthorized drone activity near Da Nang International Airport disrupted 54 flights during the first and sixth days of the Lunar New Year, causing significant delays and forcing aircraft into holding patterns.

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (1건)

▸ Connecting Vietnam's high-speed railway stations with urban rail ...

2025-06-09

🇰🇷 베트남은 하노이와 호찌민시를 잇는 고속철도 건설을 계획하고 있으며, 주요 역들을 도시 철도망과 연결하는 방안을 추진 중입니다. 하노이 메트로 1호선과 호찌민 메트로 2호선 연결이 확정되었으며, 다낭, 나트랑, 후에 등 주요 도시들도 고속철도역과 도심을 잇는 도시철도 및

[12] Lien Chieu 항 신설

| 💰 투자규모 | $10억 달러 |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Upgrade of Lien Khuong International Airport kicked off

📅 2026-03-04   📰 SGGP News English

🇺🇸 On March 4, the Airports Corporation of Vietnam, in coordination with the People’s Committee of Lam Dong Province, held a groundbreaking ceremony for the project to repair and upgrade the runway and taxiway at Lien Khuon

[02] Vietnam Airlines adjusts flights as Lien Khuong Airport closes for upgrades

📅 2026-02-25   📰 SGGP News English

🇺🇸 Vietnam Airlines announced on February 25 adjustments to its flight operations in the Central Highlands and South Central regions after Lien Khuong International Airport was temporarily closed for infrastructure upgrades

[03] Vietnam's military hunting rogue drone operators who paralyzed flights at Da Nang airport

📅 2026-02-24   📰 VnExpress English - News

🇺🇸 Three unauthorized drones forced dozens of flights into holding patterns above Da Nang International Airport during the Lunar New Year holiday, and Vietnam's military and police are still tracking down who flew them.

※ 추가 1건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (1건)

▸ Connecting Vietnam's high-speed railway stations with urban rail ...

2025-06-09

🇰🇷 베트남은 하노이와 호찌민시를 잇는 고속철도 건설을 계획하고 있으며, 주요 역들을 도시 철도망과 연결하는 방안을 추진 중입니다. 하노이 메트로 1호선과 호찌민 메트로 2호선 연결이 확정되었으며, 다낭, 나트랑, 후에 등 주요 도시들도 고속철도역과 도심을 잇는 도시철도 및

## 📍 Quang Ninh

[13] Van Don 공항 확장

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

ℹ️ 이 프로젝트 관련 기사가 아직 부족합니다. 키워드 매칭은 다음 주간 수집부터 강화됩니다.

[14] Ha Long-Hai Phong 고속도로

| 📊 현황 | 운영중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelerates to wait for ...

📅 2026-04-04   📰

🇰🇷 베트남에서 가장 높은 55m의 항행 통과 높이를 자랑하는 푸억카잉(Phuoc Khanh) 교량이 현재 공정률 96%에 도달하며 2026년 5월 완공을 목표로 박차를 가하고 있습니다. 벤룩-롱탄 고속도로의 핵심 구간인 이 교량은 2026년 3분기 전 구간 개통을 위한 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

🇺🇸 The Phuoc Khanh bridge, featuring Vietnam's highest navigation clearance of 55 meters, has reached 96% completion and is on track for a main span closure in May 2026. As a critical

[02] Transport infrastructure in process of synchronisation

📅 2026-03-08   📰

🇰🇷 베트남 정부는 스마트 시티 개발과 환경 친화적인 생활 환경 조성을 위해 핵심 고속도로, 항만, 공항 인프라 확충에 박차를 가하고 있습니다. 2035년 완공을 목표로 하는 673억 달러 규모의 남북 고속철도와 롱탄 국제공항 운영 등 국가 전반의 물류 네트워크를 동기화하고 있습니다.

🇺🇸 The Vietnamese government is accelerating the synchronization of transport infrastructure, including key expressways, ports, and the Long Thanh International Airport, to support sm

[03] Sasco Infinite Club - khi sân bay là điểm chạm của những đặc quyền vô tận

📅 2026-03-04   📰 VietnamNet - Kinh doanh

# 4. 지역(Province)별 활동 현황

| 성/지역 | 기사수 | 활동 강도 (Bar) | 활동 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| ho chi minh city | 46 | ████████████████████ | 🔴 매우 활발 |
| 🇻🇳 전국 | 27 | ███████████░░░░░░░░░ | 🟠 활발 |
| hanoi | 14 | ██████░░░░░░░░░░░░░░ | 🟡 보통 |
| dong nai | 7 | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| hai phong | 3 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| da nang | 3 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| can tho | 2 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Gia Lai | 1 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Lam Dong | 1 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Long Thanh | 1 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| ba ria-vung tau | 1 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Nghe An | 1 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 97 |

📌 마스터플랜 KPI DB — 성별 핵심 프로젝트

| 성/도시 | KPI 목표 (2030) | 핵심 프로젝트 |
| --- | --- | --- |
| Ho Chi Minh City | - | Long Thanh 국제공항 1단계; Ring Road 3 (호치민 외곽순환) |
| Hanoi | - | Ring Road 4 (하노이 외곽순환); Noi Bai 공항 T3 터미널 |
| Dong Nai | - | Long Thanh 국제공항 연계 인프라; Dong Nai 신항 (Phuoc An) |
| Hai Phong | - | Lach Huyen 심수항 2단계; Nam Do Son 신항 |
| Da Nang | - | 다낭 공항 T3 신터미널; Lien Chieu 항 신설 |
| Quang Ninh | - | Van Don 공항 확장; Ha Long-Hai Phong 고속도로 |

# 5. 한국 기업 기회 분석

| 분야 | 우선순위 | 기회 내용 |
| --- | --- | --- |
| 고속도로 EPC | 🔴 HIGH | 남북고속도로·링로드·지방 고속도로 — 현대건설·GS건설·DL이앤씨 수주 기회 |
| 공항 설계·시공 | 🔴 HIGH | Long Thanh 1단계($16B), 다낭 T3, 노이바이 T3 — 인천공항공사 기술자문 + 한국 건설사 |
| 철도 차량·시스템 | 🔴 HIGH | 고속철도·도시철도 차량 — 현대로템 + LS Electric 컨소시엄 |
| 항만 장비·물류 | 🟠 MEDIUM | Lach Huyen 2단계, Lien Chieu 신항 — 한국 항만 장비(크레인) + 물류 거점 |
| 교통 ITS·스마트도로 | 🟠 MEDIUM | 고속도로 스마트 교통 시스템 — 한국 ITS 솔루션 (SK, KT 컨소시엄) |
| ODA 활용 | 🔴 HIGH | EDCF(수출입은행) 철도·항만 ODA 패키지 — 한국 기업 참여 조건부 |

# Appendix — 전체 관련 기사 목록

총 108건  (표: 최대 80건, 최신순)

| No | 날짜 | 제목 | 출처 | 플랜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-04-04 | Vietnam's highest vertical cable-stayed bridge accelera |  | VN-TRAN-2055 |
| 2 | 2026-04-03 | Vietnam's Long Thanh Airport to Launch by 2026 with $16 |  | VN-TRAN-2055 |
| 3 | 2026-03-29 | Hải Phòng đề xuất miễn phí hạ tầng cảng biển đối với xă | Thanh Nien - Kinh | VN-TRAN-2055 |
| 4 | 2026-03-29 | Hải Phòng miễn phí hạ tầng cảng biển cho doanh nghiệp k | VietnamNet - Kinh | VN-TRAN-2055 |
| 5 | 2026-03-28 | National Highway 13 expansion project set to break deca | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 6 | 2026-03-28 | Lãnh đạo Hà Nội giải thích lý do xây dựng sân bay thứ 2 | Tuoi Tre - Kinh do | VN-TRAN-2055 |
| 7 | 2026-03-28 | Đề xuất xây sân bay thứ 2 vùng thủ đô ở tỉnh lân cận Hà | Tuoi Tre - Kinh do | VN-TRAN-2055 |
| 8 | 2026-03-28 | Metro TP.HCM vào guồng 'nước rút' | Thanh Nien - Kinh | VN-TRAN-2055 |
| 9 | 2026-03-27 | Sân bay Phù Cát và Pleiku: "Cửa ngõ" liên kết du lịch b | VietnamPlus - Giao | VN-TRAN-2055 |
| 10 | 2026-03-26 | Nội Bài và Đà Nẵng thăng hạng trong Top 100 sân bay tốt | VietnamPlus - Giao | VN-TRAN-2055 |
| 11 | 2026-03-25 | Gỡ vướng thủ tục, mặt bằng cho tuyến Metro Suối Tiên-Sâ | VietnamPlus - Giao | VN-TRAN-2055; VN-URB-METR |
| 12 | 2026-03-24 | TP Hồ Chí Minh: Giao thông công cộng tăng sức hút trước | VietnamPlus - Giao | HN-URBAN-INFRA; VN-TRAN-2 |
| 13 | 2026-03-10 | Bien Hoa – Vung Tau Expressway targeted for early opera | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 14 | 2026-03-09 | 12-lane expansion proposed for HCMC–Long Thanh Airport | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 15 | 2026-03-08 | Transport infrastructure in process of synchronisation |  | VN-TRAN-2055; VN-SC-2030 |
| 16 | 2026-03-06 | Construction accelerates on expressways linking HCMC to | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 17 | 2026-03-06 | HCMC proposes expanding Ring Road 3 to eight-lane expre | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 18 | 2026-03-06 | Tapping into Vietnam's High-Value Growth Ambition in 20 |  | VN-TRAN-2055; VN-URB-METR |
| 19 | 2026-03-05 | In southern Vietnam, homes left dangling 10 m above hig | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 20 | 2026-03-05 | Emirates to resume Hanoi – Dubai service on March 6 | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 21 | 2026-03-05 | HCMC focuses resources on transport infrastructure deve | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 22 | 2026-03-05 | Dong Nai launches Huong Lo 2 link to HCMC – Long Thanh | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 23 | 2026-03-04 | PM orders urgent construction of HCMC–Long Thanh Airpor | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 24 | 2026-03-04 | Upgrade of Lien Khuong International Airport kicked off | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 25 | 2026-03-04 | Sasco Infinite Club - khi sân bay là điểm chạm của nhữn | VietnamNet - Kinh | VN-TRAN-2055 |
| 26 | 2026-03-03 | Vietnam suspends dispatch of workers to Middle East | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 27 | 2026-03-03 | HCMC submits urgent report on urban railway project imp | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 28 | 2026-03-03 | HCMC accelerates implementation of key transport infras | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 29 | 2026-03-03 | VEC proposes to halt temporary toll collection at Long | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 30 | 2026-03-02 | 24/7 task force established to deploy for expressway to | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 31 | 2026-03-02 | Vietnam ensures flight safety amid tensions in Middle E | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 32 | 2026-03-01 | Emirates, Qatar Airways planes stranded in Vietnam amid | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 33 | 2026-02-27 | HCMC accelerates infrastructure projects links to Long | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 34 | 2026-02-27 | Chủ đầu tư sân bay Long Thành làm ăn ra sao trước biến | VietnamNet - Kinh | VN-TRAN-2055 |
| 35 | 2026-02-27 | Vietnam PM presses for Long Thanh airport phase 1 compl |  | VN-TRAN-2055 |
| 36 | 2026-02-26 | 78-km highway and light rail line proposed to transform | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 37 | 2026-02-26 | One of Hanoi's most congested roads to get $838M upgrad | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 38 | 2026-02-25 | Vietnam Airlines adjusts flights as Lien Khuong Airport | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 39 | 2026-02-25 | Bien Hoa – Vung Tau Expressway project accelerated prog | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 40 | 2026-02-24 | Thaco wants to complete HCMC–Long Thanh airport rail li | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 41 | 2026-02-24 | Hanoi metro ridership up over 32% during Tet | VnExpress English | HN-URBAN-INFRA; VN-TRAN-2 |
| 42 | 2026-02-24 | Vietnam's military hunting rogue drone operators who pa | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 43 | 2026-02-24 | Passenger traffic through Tan Son Nhat Airport remains | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 44 | 2026-02-23 | Vietnam's busiest airports handle over 300,000 passenge | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 45 | 2026-02-23 | Drones disrupt 54 flights at Da Nang airport during Tet | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 46 | 2026-02-21 | Tan Son Nhat airport’s passenger number hits 10-year hi | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 47 | 2026-02-21 | Construction of Phuoc Khanh Bridge, linking HCMC and Do | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 48 | 2026-02-19 | Ho Chi Minh City outlines roadmap of new urban developm | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 49 | 2026-02-16 | Vietnam can bar people from leaving the country over ta | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 50 | 2026-02-15 | Can Vietnam cut the 3-hour trip to Long Thanh Airport t | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 51 | 2026-02-15 | Tan Son Nhat Airport handles over 1,000 flights per day | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 52 | 2026-02-15 | Mekong Delta gains new momentum with Can Tho–Ca Mau Exp | SGGP News English | VN-TRAN-2055; VN-MEKONG-D |
| 53 | 2026-02-14 | Inside Ho Chi Minh City’s $390M elevated roadway for th | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 54 | 2026-02-14 | Ho Chi Minh City airport hits record 164,000 passengers | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 55 | 2026-02-14 | Emotional reunions as thousands pack Ho Chi Minh City a | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 56 | 2026-02-13 | Hanoi waives public transport fares during Tet holiday | VnExpress English | HN-URBAN-INFRA; VN-TRAN-2 |
| 57 | 2026-02-13 | Vietnam's two busiest airports brace for record Tet cro | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 58 | 2026-02-13 | Fuel supply measures issued for HCMC–Long Thanh–Dau Gia | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 59 | 2026-02-12 | VN aims to develop a more self-reliant steel industry, | Vietnam News - Eco | VN-TRAN-2055 |
| 60 | 2026-02-12 | Bien Hoa–Vung Tau Expressway ready for temporary operat | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 61 | 2026-02-12 | Heavy congestion recorded on roads leading to Tan Son N | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 62 | 2026-02-12 | Long Thanh International Airport project urged to meet | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 63 | 2026-02-12 | Triển khai cầu Tứ Liên cùng Vingroup, cầu Ngọc Hồi và m | CafeBiz - Home | VN-TRAN-2055 |
| 64 | 2026-02-12 | Ho Chi Minh City unveils design of mega sea link betwee | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 65 | 2026-02-12 | Vietnam proposes $755M expressway link between Ho Chi M | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 66 | 2026-02-11 | Tet exodus locks up key expressways out of Ho Chi Minh | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 67 | 2026-02-11 | Ho Chi Minh City airport expected to handle over 1,000 | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 68 | 2026-02-11 | Numerous flights in Hanoi delayed in the run-up to Tet | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 69 | 2026-02-11 | Tan Son Nhat Airport handles 1,015 flights, nearly 145, | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 70 | 2026-02-10 | Cold rain and Tet rush bring Hanoi traffic to a standst | VnExpress English | HN-URBAN-INFRA; VN-TRAN-2 |
| 71 | 2026-02-10 | Vietnam accelerates green transition for seaports | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 72 | 2026-02-10 | Vietnam's top leader orders plan to cut HCMC - Long Tha | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 73 | 2026-02-10 | 124 worker families return home aboard “Trade Union Tra | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 74 | 2026-02-10 | Authorities work to ensure fuel supply on HCMC–Long Tha | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 75 | 2026-02-09 | Traffic plans for three expressways through Central reg | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |
| 76 | 2026-02-09 | Hà Nội: Kéo dài giờ cao điểm Metro để giảm tải giờ tan | Bao Xay Dung | HN-URBAN-INFRA; VN-TRAN-2 |
| 77 | 2026-02-07 | Vietnam unveils $794M cable bridge design linking Ho Ch | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 78 | 2026-02-07 | Bridge to nowhere: Vietnam province spends $600,000 on | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 79 | 2026-02-06 | Herd of cows falls from truck in Vietnam, sending high- | VnExpress English | VN-TRAN-2055 |
| 80 | 2026-02-06 | HCMC plans seven bus routes to Long Thanh airport ahead | SGGP News English | VN-TRAN-2055 |