VIETNAM INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE HUB

🗺️ 지역성 프로젝트 보고서

국가 폐수처리 마스터플랜 2021-2030

National Wastewater Treatment Master Plan 2021–2030

| 플랜 ID | VN-WW-2030 |
| --- | --- |
| 법적 근거 | Decision 1393/QD-TTg (2021) + Decision 1659/QD-TTg (2021, 도시위생) |
| 담당 부처 | Ministry of Construction (MOC) + MONRE |
| 투자 규모 | $12B (2021-2030) ¦ ODA 비중 40% |
| 계획 기간 | 2021 – 2030 |
| 관련 기사 | 221건 (역사 DB 기준) |
| 생성 일시 | 2026-04-14 13:01 ¦ W16/2026 ¦ ⚠️ CONFIDENTIAL |

# 1. 마스터플랜 개요

2020년 기준 베트남 도시 폐수처리율 15%. 2025년 20~30%, 2030년 70% 달성 목표. 2030년 처리용량 300-400만 ㎥/일 목표. 주요 프로젝트: 하노이 7개 처리장 120만㎥/일, 호치민 9개 210만㎥/일.

## 1-1. 추진 경위

2021: Decision 1393/QD-TTg 마스터플랜 확정

2024: 하노이 Yen So 2단계 (40만㎥/일) 착공

2025: 호치민 Thu Duc 3단계 (22.5만㎥/일) 완공 목표

2030: 전국 처리율 70% 달성 목표

## 1-2. 공간 범위 지도

국가 폐수처리 마스터플랜 2021-2030 — 주요 사업 위치 (OSM)

# 2. 핵심 사업 목록 (전체 조감)

| No | 지역 | 프로젝트명 | 규모/투자 | 현황 | 완료목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hanoi | 옌짜(Yen Xa) WWTP | JICA ODA | 건설중 | 2025 |
| 2 | Hanoi | 박탕롱(Bac Thang Long) WWTP | ADB | 운영중 | - |
| 3 | Hanoi | 낌리엔(Kim Lien) WWTP 확장 | TBD | 계획 | - |
| 4 | Hanoi | 또리(To Lich) 강 정화 사업 | TBD | 진행중 | - |
| 5 | Ho Chi Minh Cit | 빈헝(Binh Hung) WWTP Basin 1 | TBD | 운영중 | - |
| 6 | Ho Chi Minh Cit | 빈헝(Binh Hung) WWTP Basin 2 | TBD | 건설중 | - |
| 7 | Ho Chi Minh Cit | 빈떤(Binh Tan) WWTP 확장 | TBD | 계획 | - |
| 8 | Ho Chi Minh Cit | 투득(Thu Duc) 하수관거 정비 | TBD | 진행중 | - |
| 9 | Da Nang | 안돈(An Don) WWTP | ADB ODA | 건설중 | - |
| 10 | Da Nang | 호아꾸이(Hoa Khanh) 공단 WWTP | TBD | 운영중 | - |
| 11 | Dong Nai | 비엔호아(Bien Hoa) WWTP 2단계 | TBD | 계획 | - |
| 12 | Dong Nai | 롱빈(Long Binh) 공단 폐수처리 | TBD | 운영중 | - |
| 13 | Binh Duong | DI An WWTP | TBD | 운영중 | - |
| 14 | Binh Duong | Thu Dau Mot WWTP 확장 | TBD | 계획 | - |
| 15 | Hai Phong | 하이퐁 중앙 WWTP | JICA | 건설중 | - |
| 16 | Can Tho | 껀터 광역 WWTP 신설 | ADB | 계획 | - |
| 17 | Ba Ria-Vung Tau | 바리아붕따우 WWTP (ODA) | ODA | 계획 | - |
| 18 | Bac Ninh | 박닌 WWTP 신설 | TBD | 계획 | - |

# 3. 하부 프로젝트별 상세 추적

각 프로젝트의 추진 현황을 역사 기사(2019-2025) → 최신 기사(2026) 흐름으로 추적합니다.

## 📍 Hanoi

| Hanoi — KPI 2030 목표 |  |
| --- | --- |
| Capacity M3 Day 1,200,000 | Treatment Rate 85% |

[1] 옌짜(Yen Xa) WWTP

| 💰 투자규모 | $JICA ODA |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |
| 📅 완료목표 | 2025 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Wastewater Treatment Market Growth Opportunities at Vietnam ...

📅 2026-03-17   📰

🇰🇷 베트남 수도협회(VWSA)가 주최하는 '베트남 워터 위크 2026'이 2026년 9월 16일부터 18일까지 하노이에서 개최됩니다. 급격한 도시화와 수질 오염으로 인해 폐수 처리 및 하수 인프라에 대한 수요가 급증함에 따라, 이번 행사는 국내외 기업들에게 기술 전시 및 파트너십 구축의 핵심 플랫폼이 될 전망입니다.

🇺🇸 Vietnam Water Week 2026 will be held in Hanoi from September 16-18, 2026, organized by the Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA) to address rising demands in wastewa

[02] Hanoi to launch matchmaking clubs to help young people get married

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. The Hanoi People's Committee has issued a comprehensive plan to implement the city's population and development program for 2026, which includes the establishment of social clubs and matchma

[03] Hanoi announces road closures and vehicle restrictions for Party Congress

📅 2026-01-20   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. During the 14th National Party Congress, Hanoi will impose vehicle bans and restrictions on multiple central roads, with authorities implementing traffic diversions and urging residents to p

※ 추가 6건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (5건)

▸ Completion of the Largest Sewage Treatment Plant in Hanoi, Vietnam

2025-09-03

🇰🇷 JFE 엔지니어링과 쓰키시마 JFE 아쿠아 솔루션이 하노이 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장 건설을 2025년 5월에 완공했습니다. 이 시설은 일일 270,000m³의 처리 용량을 갖추어 약 100만 명의 시민에게 서비스를 제공하며, 베트남의 수질 오염 개선

▸ Vietnam Water Sector in the New Era: Challenges and Opportunities

2025-08-22

🇰🇷 2025년 베트남 워터 위크 기간 중 하노이에서 '신시대 베트남 수자원 부문' 워크숍이 개최되었으며, 도시 하수 처리율이 64%에 도달했음이 보고되었습니다. 건설부는 하수 인프라 확충과 민관 협력(PPP) 투자를 골자로 하는 수자원 공급 및 배수법 제정을 추진하며 지속

📆 2024년 (5건)

▸ Hanoi reduces Yen Xa wastewater project budget by over $200 million

2024-12-11

▸ Hanoi pushes To Lich river cleanup and urban wastewater overhaul

2024-12-10

📆 2023년 (3건)

▸ Hanoi seeks World Bank support on wastewater management, urban railway routes

2023-10-26

▸ Hanoi: Speeding up the progress of clean water supply, water drainage and wastewater treat

2023-03-30

📆 2022년 (1건)

▸ Hanoi can treat roughly 29.1 percent of wastewater

2022-12-10

📆 2021년 (1건)

▸ Hanoi student creates material that adsorbs antibiotics in wastewater

2021-06-16

[2] 박탕롱(Bac Thang Long) WWTP

| 💰 투자규모 | $ADB |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 운영중 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Wastewater Treatment Market Growth Opportunities at Vietnam ...

📅 2026-03-17   📰

🇰🇷 베트남 수도협회(VWSA)가 주최하는 '베트남 워터 위크 2026'이 2026년 9월 16일부터 18일까지 하노이에서 개최됩니다. 급격한 도시화와 수질 오염으로 인해 폐수 처리 및 하수 인프라에 대한 수요가 급증함에 따라, 이번 행사는 국내외 기업들에게 기술 전시 및 파트너십 구축의 핵심 플랫폼이 될 전망입니다.

🇺🇸 Vietnam Water Week 2026 will be held in Hanoi from September 16-18, 2026, organized by the Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA) to address rising demands in wastewa

[02] Hanoi to launch matchmaking clubs to help young people get married

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. The Hanoi People's Committee has issued a comprehensive plan to implement the city's population and development program for 2026, which includes the establishment of social clubs and matchma

[03] Hanoi announces road closures and vehicle restrictions for Party Congress

📅 2026-01-20   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. During the 14th National Party Congress, Hanoi will impose vehicle bans and restrictions on multiple central roads, with authorities implementing traffic diversions and urging residents to p

※ 추가 6건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (5건)

▸ Completion of the Largest Sewage Treatment Plant in Hanoi, Vietnam

2025-09-03

🇰🇷 JFE 엔지니어링과 쓰키시마 JFE 아쿠아 솔루션이 하노이 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장 건설을 2025년 5월에 완공했습니다. 이 시설은 일일 270,000m³의 처리 용량을 갖추어 약 100만 명의 시민에게 서비스를 제공하며, 베트남의 수질 오염 개선

▸ Vietnam Water Sector in the New Era: Challenges and Opportunities

2025-08-22

🇰🇷 2025년 베트남 워터 위크 기간 중 하노이에서 '신시대 베트남 수자원 부문' 워크숍이 개최되었으며, 도시 하수 처리율이 64%에 도달했음이 보고되었습니다. 건설부는 하수 인프라 확충과 민관 협력(PPP) 투자를 골자로 하는 수자원 공급 및 배수법 제정을 추진하며 지속

📆 2024년 (5건)

▸ Hanoi reduces Yen Xa wastewater project budget by over $200 million

2024-12-11

▸ Hanoi pushes To Lich river cleanup and urban wastewater overhaul

2024-12-10

📆 2023년 (3건)

▸ Hanoi seeks World Bank support on wastewater management, urban railway routes

2023-10-26

▸ Hanoi: Speeding up the progress of clean water supply, water drainage and wastewater treat

2023-03-30

📆 2022년 (1건)

▸ Hanoi can treat roughly 29.1 percent of wastewater

2022-12-10

📆 2021년 (1건)

▸ Hanoi student creates material that adsorbs antibiotics in wastewater

2021-06-16

[3] 낌리엔(Kim Lien) WWTP 확장

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Wastewater Treatment Market Growth Opportunities at Vietnam ...

📅 2026-03-17   📰

🇰🇷 베트남 수도협회(VWSA)가 주최하는 '베트남 워터 위크 2026'이 2026년 9월 16일부터 18일까지 하노이에서 개최됩니다. 급격한 도시화와 수질 오염으로 인해 폐수 처리 및 하수 인프라에 대한 수요가 급증함에 따라, 이번 행사는 국내외 기업들에게 기술 전시 및 파트너십 구축의 핵심 플랫폼이 될 전망입니다.

🇺🇸 Vietnam Water Week 2026 will be held in Hanoi from September 16-18, 2026, organized by the Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA) to address rising demands in wastewa

[02] Hanoi to launch matchmaking clubs to help young people get married

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. The Hanoi People's Committee has issued a comprehensive plan to implement the city's population and development program for 2026, which includes the establishment of social clubs and matchma

[03] Hanoi announces road closures and vehicle restrictions for Party Congress

📅 2026-01-20   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. During the 14th National Party Congress, Hanoi will impose vehicle bans and restrictions on multiple central roads, with authorities implementing traffic diversions and urging residents to p

※ 추가 6건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (5건)

▸ Completion of the Largest Sewage Treatment Plant in Hanoi, Vietnam

2025-09-03

🇰🇷 JFE 엔지니어링과 쓰키시마 JFE 아쿠아 솔루션이 하노이 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장 건설을 2025년 5월에 완공했습니다. 이 시설은 일일 270,000m³의 처리 용량을 갖추어 약 100만 명의 시민에게 서비스를 제공하며, 베트남의 수질 오염 개선

▸ Vietnam Water Sector in the New Era: Challenges and Opportunities

2025-08-22

🇰🇷 2025년 베트남 워터 위크 기간 중 하노이에서 '신시대 베트남 수자원 부문' 워크숍이 개최되었으며, 도시 하수 처리율이 64%에 도달했음이 보고되었습니다. 건설부는 하수 인프라 확충과 민관 협력(PPP) 투자를 골자로 하는 수자원 공급 및 배수법 제정을 추진하며 지속

📆 2024년 (5건)

▸ Hanoi reduces Yen Xa wastewater project budget by over $200 million

2024-12-11

▸ Hanoi pushes To Lich river cleanup and urban wastewater overhaul

2024-12-10

📆 2023년 (3건)

▸ Hanoi seeks World Bank support on wastewater management, urban railway routes

2023-10-26

▸ Hanoi: Speeding up the progress of clean water supply, water drainage and wastewater treat

2023-03-30

📆 2022년 (1건)

▸ Hanoi can treat roughly 29.1 percent of wastewater

2022-12-10

📆 2021년 (1건)

▸ Hanoi student creates material that adsorbs antibiotics in wastewater

2021-06-16

[4] 또리(To Lich) 강 정화 사업

| 📊 현황 | 진행중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Wastewater Treatment Market Growth Opportunities at Vietnam ...

📅 2026-03-17   📰

🇰🇷 베트남 수도협회(VWSA)가 주최하는 '베트남 워터 위크 2026'이 2026년 9월 16일부터 18일까지 하노이에서 개최됩니다. 급격한 도시화와 수질 오염으로 인해 폐수 처리 및 하수 인프라에 대한 수요가 급증함에 따라, 이번 행사는 국내외 기업들에게 기술 전시 및 파트너십 구축의 핵심 플랫폼이 될 전망입니다.

🇺🇸 Vietnam Water Week 2026 will be held in Hanoi from September 16-18, 2026, organized by the Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA) to address rising demands in wastewa

[02] Hanoi to launch matchmaking clubs to help young people get married

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. The Hanoi People's Committee has issued a comprehensive plan to implement the city's population and development program for 2026, which includes the establishment of social clubs and matchma

[03] Hanoi announces road closures and vehicle restrictions for Party Congress

📅 2026-01-20   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Hanoi. During the 14th National Party Congress, Hanoi will impose vehicle bans and restrictions on multiple central roads, with authorities implementing traffic diversions and urging residents to p

※ 추가 6건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (4건)

▸ Completion of the Largest Sewage Treatment Plant in Hanoi, Vietnam

2025-09-03

🇰🇷 JFE 엔지니어링과 쓰키시마 JFE 아쿠아 솔루션이 하노이 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장 건설을 2025년 5월에 완공했습니다. 이 시설은 일일 270,000m³의 처리 용량을 갖추어 약 100만 명의 시민에게 서비스를 제공하며, 베트남의 수질 오염 개선

▸ Vietnam Water Sector in the New Era: Challenges and Opportunities

2025-08-22

🇰🇷 2025년 베트남 워터 위크 기간 중 하노이에서 '신시대 베트남 수자원 부문' 워크숍이 개최되었으며, 도시 하수 처리율이 64%에 도달했음이 보고되었습니다. 건설부는 하수 인프라 확충과 민관 협력(PPP) 투자를 골자로 하는 수자원 공급 및 배수법 제정을 추진하며 지속

📆 2024년 (5건)

▸ Hanoi reduces Yen Xa wastewater project budget by over $200 million

2024-12-11

▸ Hanoi pushes To Lich river cleanup and urban wastewater overhaul

2024-12-10

📆 2023년 (3건)

▸ Hanoi seeks World Bank support on wastewater management, urban railway routes

2023-10-26

▸ Hanoi: Speeding up the progress of clean water supply, water drainage and wastewater treat

2023-03-30

📆 2022년 (1건)

▸ Hanoi can treat roughly 29.1 percent of wastewater

2022-12-10

📆 2021년 (1건)

▸ Hanoi student creates material that adsorbs antibiotics in wastewater

2021-06-16

## 📍 Ho Chi Minh City

| Ho Chi Minh City — KPI 2030 목표 |  |
| --- | --- |
| Capacity M3 Day 2,100,000 | Treatment Rate 80% |

[5] 빈헝(Binh Hung) WWTP Basin 1

| 📊 현황 | 운영중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Ho Chi Minh City strengthens oversight of automatic emission monitoring

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 Ho Chi Minh City has ordered stricter supervision of continuous automatic emission monitoring systems, directing agencies to enforce compliance and ensure transparent environmental data as part of its pollution control d

[02] Ho Chi Minh City's biggest employer to pay $30M in Tet bonuses to 40,800 workers

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. More than 40,800 workers at Ho Chi Minh City's biggest employer Pouyuen will share a combined VND780 billion (US$29.6 million) in Lunar New Year bonuses, up 4% from last year as o

[03] Vietnam breaks ground on $1.2B bridges to cut travel time between HCMC and Long Thanh airp

📅 2026-01-15   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. Two major bridges worth more than VND32 trillion (US$1.2 billion) broke ground on Jan. 15, a move expected to ease chronic congestion and strengthen transport links between Ho Chi

※ 추가 2건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (5건)

▸ Putting into operation a wastewater treatment plant for 2 million people in Ho Chi Minh Ci

2024-08-27

▸ Close-up of the 6.000 billion VND wastewater treatment plant, the largest in Southeast Asi

2024-07-29

📆 2023년 (1건)

▸ Ho Chi Minh City calls for investment in 7 wastewater collection and treatment projects

2023-11-13

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

📆 1900년 (1건)

▸ [PDF] World Bank Document

1900-01-01

🇰🇷 세계은행은 제2차 호치민시 환경 위생 프로젝트의 종료일을 2026년 12월 31일로 30개월 소급 연장하는 구조조정안을 승인했습니다. 이 프로젝트는 호치민시의 하수 처리 서비스를 개선하고 위생 인식을 높이는 것을 목표로 하며, 니에우 록-티 응에 하수 처리장 건설을 포

[6] 빈헝(Binh Hung) WWTP Basin 2

| 📊 현황 | 건설중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Ho Chi Minh City strengthens oversight of automatic emission monitoring

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 Ho Chi Minh City has ordered stricter supervision of continuous automatic emission monitoring systems, directing agencies to enforce compliance and ensure transparent environmental data as part of its pollution control d

[02] Ho Chi Minh City's biggest employer to pay $30M in Tet bonuses to 40,800 workers

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. More than 40,800 workers at Ho Chi Minh City's biggest employer Pouyuen will share a combined VND780 billion (US$29.6 million) in Lunar New Year bonuses, up 4% from last year as o

[03] Vietnam breaks ground on $1.2B bridges to cut travel time between HCMC and Long Thanh airp

📅 2026-01-15   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. Two major bridges worth more than VND32 trillion (US$1.2 billion) broke ground on Jan. 15, a move expected to ease chronic congestion and strengthen transport links between Ho Chi

※ 추가 2건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (5건)

▸ Putting into operation a wastewater treatment plant for 2 million people in Ho Chi Minh Ci

2024-08-27

▸ Close-up of the 6.000 billion VND wastewater treatment plant, the largest in Southeast Asi

2024-07-29

📆 2023년 (1건)

▸ Ho Chi Minh City calls for investment in 7 wastewater collection and treatment projects

2023-11-13

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

📆 1900년 (1건)

▸ [PDF] World Bank Document

1900-01-01

🇰🇷 세계은행은 제2차 호치민시 환경 위생 프로젝트의 종료일을 2026년 12월 31일로 30개월 소급 연장하는 구조조정안을 승인했습니다. 이 프로젝트는 호치민시의 하수 처리 서비스를 개선하고 위생 인식을 높이는 것을 목표로 하며, 니에우 록-티 응에 하수 처리장 건설을 포

[7] 빈떤(Binh Tan) WWTP 확장

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Ho Chi Minh City strengthens oversight of automatic emission monitoring

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 Ho Chi Minh City has ordered stricter supervision of continuous automatic emission monitoring systems, directing agencies to enforce compliance and ensure transparent environmental data as part of its pollution control d

[02] Ho Chi Minh City's biggest employer to pay $30M in Tet bonuses to 40,800 workers

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. More than 40,800 workers at Ho Chi Minh City's biggest employer Pouyuen will share a combined VND780 billion (US$29.6 million) in Lunar New Year bonuses, up 4% from last year as o

[03] Vietnam breaks ground on $1.2B bridges to cut travel time between HCMC and Long Thanh airp

📅 2026-01-15   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. Two major bridges worth more than VND32 trillion (US$1.2 billion) broke ground on Jan. 15, a move expected to ease chronic congestion and strengthen transport links between Ho Chi

※ 추가 2건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (5건)

▸ Putting into operation a wastewater treatment plant for 2 million people in Ho Chi Minh Ci

2024-08-27

▸ Close-up of the 6.000 billion VND wastewater treatment plant, the largest in Southeast Asi

2024-07-29

📆 2023년 (1건)

▸ Ho Chi Minh City calls for investment in 7 wastewater collection and treatment projects

2023-11-13

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

📆 1900년 (1건)

▸ [PDF] World Bank Document

1900-01-01

🇰🇷 세계은행은 제2차 호치민시 환경 위생 프로젝트의 종료일을 2026년 12월 31일로 30개월 소급 연장하는 구조조정안을 승인했습니다. 이 프로젝트는 호치민시의 하수 처리 서비스를 개선하고 위생 인식을 높이는 것을 목표로 하며, 니에우 록-티 응에 하수 처리장 건설을 포

[8] 투득(Thu Duc) 하수관거 정비

| 📊 현황 | 진행중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] Ho Chi Minh City strengthens oversight of automatic emission monitoring

📅 2026-03-05   📰 SGGP News English

🇺🇸 Ho Chi Minh City has ordered stricter supervision of continuous automatic emission monitoring systems, directing agencies to enforce compliance and ensure transparent environmental data as part of its pollution control d

[02] Ho Chi Minh City's biggest employer to pay $30M in Tet bonuses to 40,800 workers

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. More than 40,800 workers at Ho Chi Minh City's biggest employer Pouyuen will share a combined VND780 billion (US$29.6 million) in Lunar New Year bonuses, up 4% from last year as o

[03] Vietnam breaks ground on $1.2B bridges to cut travel time between HCMC and Long Thanh airp

📅 2026-01-15   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Ho Chi Minh City. Two major bridges worth more than VND32 trillion (US$1.2 billion) broke ground on Jan. 15, a move expected to ease chronic congestion and strengthen transport links between Ho Chi

※ 추가 2건 → Appendix 참조

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2024년 (5건)

▸ Putting into operation a wastewater treatment plant for 2 million people in Ho Chi Minh Ci

2024-08-27

▸ Close-up of the 6.000 billion VND wastewater treatment plant, the largest in Southeast Asi

2024-07-29

📆 2023년 (1건)

▸ Ho Chi Minh City calls for investment in 7 wastewater collection and treatment projects

2023-11-13

📆 1900년 (1건)

▸ [PDF] World Bank Document

1900-01-01

🇰🇷 세계은행은 제2차 호치민시 환경 위생 프로젝트의 종료일을 2026년 12월 31일로 30개월 소급 연장하는 구조조정안을 승인했습니다. 이 프로젝트는 호치민시의 하수 처리 서비스를 개선하고 위생 인식을 높이는 것을 목표로 하며, 니에우 록-티 응에 하수 처리장 건설을 포

## 📍 Da Nang

| Da Nang — KPI 2030 목표 |  |
| --- | --- |
| Capacity M3 Day 200,000 | Treatment Rate 75% |

[9] 안돈(An Don) WWTP

| 💰 투자규모 | $ADB ODA |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] South Korean tourist survives near-fatal heart failure thanks to rapid intervention in Da

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Da Nang. A 24-year-old South Korean tourist survived a near-fatal medical emergency in Da Nang after doctors raced against time to save his life using advanced heart-lung support.

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (1건)

▸ Which contractors compete for the 370 billion VND construction package at the Da Nang wast

2024-07-10

📆 2023년 (3건)

▸ Expanding the scale of wastewater treatment plant in Da Nang's Hoa Khanh IP

2023-12-31

▸ Small-scale wastewater treatment plants built in Da Nang's suburban district

2023-12-19

📆 2022년 (1건)

▸ Da Nang to construct wastewater collection pipeline along extended Tran Hung Dao Street

2022-09-11

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

[10] 호아꾸이(Hoa Khanh) 공단 WWTP

| 📊 현황 | 운영중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (2026년)

[01] South Korean tourist survives near-fatal heart failure thanks to rapid intervention in Da

📅 2026-01-21   📰 VnExpress English

🇺🇸 Waste Water project in Da Nang. A 24-year-old South Korean tourist survived a near-fatal medical emergency in Da Nang after doctors raced against time to save his life using advanced heart-lung support.

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (1건)

▸ Which contractors compete for the 370 billion VND construction package at the Da Nang wast

2024-07-10

📆 2023년 (3건)

▸ Expanding the scale of wastewater treatment plant in Da Nang's Hoa Khanh IP

2023-12-31

▸ Small-scale wastewater treatment plants built in Da Nang's suburban district

2023-12-19

📆 2022년 (1건)

▸ Da Nang to construct wastewater collection pipeline along extended Tran Hung Dao Street

2022-09-11

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

## 📍 Dong Nai

Dong Nai — KPI 2030 목표

Capacity M3 Day 150,000

[11] 비엔호아(Bien Hoa) WWTP 2단계

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (1건)

▸ Khang Nam Group proposes to build 3 wastewater treatment projects in Dong Nai

2024-11-06

📆 2023년 (1건)

▸ Dong Nai: It is necessary to invest in industrial cluster wastewater treatment system

2023-03-16

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

[12] 롱빈(Long Binh) 공단 폐수처리

| 📊 현황 | 운영중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (전체)

[01] Khang Nam Group proposes to build 3 wastewater treatment projects in Dong Nai

📅 2024-11-06   📰 Dong Nai News

[02] Dong Nai: It is necessary to invest in industrial cluster wastewater treatment system

📅 2023-03-16   📰 Environment and Urban News

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2024년 (1건)

▸ Khang Nam Group proposes to build 3 wastewater treatment projects in Dong Nai

2024-11-06

📆 2023년 (1건)

▸ Dong Nai: It is necessary to invest in industrial cluster wastewater treatment system

2023-03-16

## 📍 Binh Duong

Binh Duong — KPI 2030 목표

Capacity M3 Day 200,000

[13] DI An WWTP

| 📊 현황 | 운영중 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2023년 (1건)

▸ Binh Duong promotes progress of ODA projects specialized in wastewater

2023-04-06

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

[14] Thu Dau Mot WWTP 확장

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2023년 (1건)

▸ Binh Duong promotes progress of ODA projects specialized in wastewater

2023-04-06

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

## 📍 Hai Phong

Hai Phong — KPI 2030 목표

Capacity M3 Day 150,000

[15] 하이퐁 중앙 WWTP

| 💰 투자규모 | $JICA |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 건설중 |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

## 📍 Can Tho

Can Tho — KPI 2030 목표

Capacity M3 Day 100,000

[16] 껀터 광역 WWTP 신설

| 💰 투자규모 | $ADB |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 계획 |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (1건)

▸ French firm explores investment opportunities in wastewater treatment in Can Tho

2024-08-20

📆 2023년 (1건)

▸ Can Tho works with Japanese experts for wastewater treatment solution

2023-07-17

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

## 📍 Ba Ria-Vung Tau

[17] 바리아붕따우 WWTP (ODA)

| 💰 투자규모 | $ODA |
| --- | --- |
| 📊 현황 | 계획 |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

## 📍 Bac Ninh

[18] 박닌 WWTP 신설

| 📊 현황 | 계획 |
| --- | --- |

### 📰 최신 뉴스 (최근 1년)

[01] Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

📅 2025-06-15   📰 trade.gov

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day, serving 1.8 million residents across eight districts.

[02] Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

📅 2025-01-03   📰 b-company.jp

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로 하는 정부 계획에 기여할 것입니다.

🇺🇸 Hanoi has launched the trial operation of the Yen Xa Wastewater Treatment Plant, the largest in Northern Vietnam, to combat severe water pollution in its river systems. Funded by J

### 📚 역사 기사 추적 (2019–2025)

📆 2025년 (2건)

▸ Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wastewater treatment plant

2025-06-15

🇺🇸 Southeast Asia's largest WWTP under construction in Thu Duc City with $524 million investment. Features MBBR technology, treating 1.1 million m3/day,

▸ Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operation as Northern Vietnam's largest

2025-01-03

🇰🇷 하노이는 북부 베트남 최대 규모인 옌싸(Yen Xa) 하수처리장의 시험 가동을 시작하며 수질 오염 해결을 위한 중요한 전환점을 맞이했습니다. 일본 ODA 자금으로 건설된 이 시설은 하노이의 하수 처리율을 50%까지 끌어올리고, 2030년까지 처리율 70% 달성을 목표로

📆 2024년 (1건)

▸ Bac Ninh: Inviting bids for a 205 billion package of Tien Du district wastewater treatment

2024-11-28

📆 2020년 (1건)

▸ Remark when selecting technology for Nhieu Loc - Thi Nghe WWTP

2020-07-23

# 4. 지역(Province)별 활동 현황

| 성/지역 | 기사수 | 활동 강도 (Bar) | 활동 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇻🇳 전국 | 71 | ████████████████████ | 🔴 매우 활발 |
| ho chi minh city | 32 | █████████░░░░░░░░░░░ | 🟠 활발 |
| hanoi | 28 | ███████░░░░░░░░░░░░░ | 🟡 보통 |
| da nang | 13 | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| dong nai | 10 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Bac Ninh | 6 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| ba ria-vung tau | 6 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Tay Ninh | 5 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| hai phong | 4 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Binh Dinh | 4 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| binh duong | 4 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |
| Quang Ngai | 3 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 🟢 적음 |

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 23 | 9 | 14 | 39 | 58 | 8 | 63 |

📌 마스터플랜 KPI DB — 성별 핵심 프로젝트

| 성/도시 | KPI 목표 (2030) | 핵심 프로젝트 |
| --- | --- | --- |
| Hanoi | capacity_m3_day: 1,200,000 ¦ treatment_rate: 85% | 옌짜(Yen Xa) WWTP; 박탕롱(Bac Thang Long) WWTP |
| Ho Chi Minh City | capacity_m3_day: 2,100,000 ¦ treatment_rate: 80% | 빈헝(Binh Hung) WWTP Basin 1; 빈헝(Binh Hung) WWTP Basin 2 |
| Da Nang | capacity_m3_day: 200,000 ¦ treatment_rate: 75% | 안돈(An Don) WWTP; 호아꾸이(Hoa Khanh) 공단 WWTP |
| Dong Nai | capacity_m3_day: 150,000 | 비엔호아(Bien Hoa) WWTP 2단계; 롱빈(Long Binh) 공단 폐수처리 |
| Binh Duong | capacity_m3_day: 200,000 | DI An WWTP; Thu Dau Mot WWTP 확장 |
| Hai Phong | capacity_m3_day: 150,000 | 하이퐁 중앙 WWTP |
| Can Tho | capacity_m3_day: 100,000 | 껀터 광역 WWTP 신설 |
| Ba Ria-Vung Tau | - | 바리아붕따우 WWTP (ODA) |
| Bac Ninh | - | 박닌 WWTP 신설 |

# 5. 한국 기업 기회 분석

| 분야 | 우선순위 | 기회 내용 |
| --- | --- | --- |
| WWTP EPC | 🔴 HIGH | 하노이 Yen So·Bac Thang Long, 호치민 Nhieu Loc — 한국 환경건설사 EPC |
| 막분리(MBR) 기술 | 🔴 HIGH | 코오롱인더스트리·도레이·휴비스 MBR 모듈 — 기술이전 + 현지 생산 |
| 슬러지 처리·에너지화 | 🟠 MEDIUM | 슬러지 소화조·바이오가스 — 한국 기술 + 탄소크레딧 연계 |
| 스마트 모니터링 | 🟠 MEDIUM | 폐수처리장 원격모니터링·AI 운영 — 한국 환경IT 기업 |
| ODA 패키지 | 🔴 HIGH | EDCF + KOICA — 하노이·하이퐁 폐수처리 ODA 패키지 활용 |

# Appendix — 전체 관련 기사 목록

총 221건  (표: 최대 80건, 최신순)

| No | 날짜 | 제목 | 출처 | 플랜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-03-24 | Hà Nội gấp rút triển khai 10 công trình thoát nước-chốn | VietnamPlus - Moi | VN-WAT-RESOURCES; VN-WW-2 |
| 2 | 2026-03-17 | Wastewater Treatment Market Growth Opportunities at Vie |  | VN-WW-2030 |
| 3 | 2026-03-05 | Ho Chi Minh City strengthens oversight of automatic emi | SGGP News English | VN-ENV-IND-1894; VN-WW-20 |
| 4 | 2026-02-02 | The Kingdom of the Netherlands in Vietnam's Post - Link |  | VN-WW-2030; VN-SC-2030 |
| 5 | 2026-01-23 | Cooperation-Investment | english.baoquangni | VN-WW-2030 |
| 6 | 2026-01-23 | INVESTMENT ATTRACTION POLICIES | en.thainguyen.gov. | VN-WW-2030 |
| 7 | 2026-01-23 | Foreign direct investment and CFIUS | aoshearman.com | VN-WW-2030 |
| 8 | 2026-01-22 | Nguồn cung LNG toàn cầu dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm | VietnamPlus | VN-WW-2030 |
| 9 | 2026-01-22 | [VI→EN] Waste Water project in Vietnam. Jointly organis | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 10 | 2026-01-22 | VinFast VF6 and VF7 achieve 5-star safety certification | VietnamNews | VN-EV-2030; VN-WW-2030 |
| 11 | 2026-01-21 | Hanoi to launch matchmaking clubs to help young people | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 12 | 2026-01-21 | As smog chokes cities, Pakistanis fight back with DIY a | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 13 | 2026-01-21 | Ho Chi Minh City's biggest employer to pay $30M in Tet | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 14 | 2026-01-21 | South Korean tourist survives near-fatal heart failure | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 15 | 2026-01-21 | Bộ Công Thương đề xuất công nhận ngày 6/5 là "Ngày Logi | VietnamPlus | VN-WW-2030 |
| 16 | 2026-01-21 | Việt Nam’s real estate credit hits $78b in Q4 2025 as c | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 17 | 2026-01-21 | VPS hits record profit in 2025, assets exceeding $1.8B | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 18 | 2026-01-21 | Six priority tasks for a development-enabling, integrit | ven.congthuong.vn | VN-WW-2030 |
| 19 | 2026-01-20 | Hanoi announces road closures and vehicle restrictions | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 20 | 2026-01-20 | 4 Asian cities among top 10 world's most powerful metro | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 21 | 2026-01-20 | 14th National Party Congress sets 10% GDP growth target | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 22 | 2026-01-20 | Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Cần Thơ và các đối tác Hà | VietnamPlus | VN-WW-2030 |
| 23 | 2026-01-20 | Trade infrastructure: A pillar for domestic market deve | ven.congthuong.vn | VN-WW-2030 |
| 24 | 2026-01-20 | Singapore encourages using old banknotes, digital red e | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 25 | 2026-01-20 | [VI→EN] Waste Water project in Vietnam. The city hopes | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 26 | 2026-01-20 | Việt Nam–Singapore trade continues to thrive | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 27 | 2026-01-19 | Vietnam extends night flights at 6 airports for Lunar N | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 28 | 2026-01-19 | Hanoi deploys AI cameras to combat littering and sidewa | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 29 | 2026-01-19 | High-speed train collision in Spain kills 39, injures d | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 30 | 2026-01-19 | Major real estate firms delay bond interest payments | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 31 | 2026-01-19 | [VI→EN] Waste Water project in Vietnam. The country's e | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 32 | 2026-01-19 | Việt Nam's wood exports reach record $17 billion in val | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 33 | 2026-01-19 | Cảng Đà Nẵng muốn đầu tư cảng cạn kết hợp trung tâm log | nhadautu.vn | VN-WW-2030 |
| 34 | 2026-01-16 | Đề xuất làm kho khí thiên nhiên hóa lỏng gần 4.000 tỷ đ | VnExpress | VN-PDP8-LNG; VN-WW-2030 |
| 35 | 2026-01-16 | Hanoi Metro lãi năm thứ 4 liên tiếp | VnExpress | VN-TRAN-2055; VN-URB-METR |
| 36 | 2026-01-16 | Hanoi pilots air quality early warning system amid risi | VnExpress English | VN-ENV-IND-1894; VN-WW-20 |
| 37 | 2026-01-16 | Hanoi Metro carries nearly 21 million passengers last y | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 38 | 2026-01-16 | Vietnam suspends enrollment at American-style internati | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 39 | 2026-01-16 | Thailand resorts to artificial rain as PM2.5 pollution | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 40 | 2026-01-16 | Quảng Ngãi mở cửa đón dự án cảng, kho khí hóa lỏng g | Tuoi Tre | VN-WW-2030 |
| 41 | 2026-01-16 | TP.HCM quyết tâm đến 2030 có 187km metro: Tuyến nào làm | Tuoi Tre | VN-WW-2030 |
| 42 | 2026-01-16 | Những dấu ấn 40 năm đổi mới ở thành phố biển Đà Nẵng | VietnamPlus | VN-WW-2030 |
| 43 | 2026-01-16 | Viettel breaks ground on Vietnam’s First chip plant | ven.congthuong.vn | VN-WW-2030 |
| 44 | 2026-01-15 | 'We don't have oil,' Malaysians mock US Embassy's admir | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 45 | 2026-01-15 | Vietnam breaks ground on $1.2B bridges to cut travel ti | VnExpress English | VN-TRAN-2055; VN-WW-2030 |
| 46 | 2026-01-15 | Thailand suffers another deadly construction accident d | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 47 | 2026-01-15 | Ho Chi Minh City breaks ground on second metro line aft | VnExpress English | VN-URB-METRO-2030; VN-WW- |
| 48 | 2026-01-15 | Vietnam moves to build second terminal, third runway at | VnExpress English | VN-TRAN-2055; VN-WW-2030 |
| 49 | 2026-01-15 | YouTube musician discovers he missed his Harvard accept | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 50 | 2026-01-15 | India sets Guinness record for longest highway paved in | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 51 | 2026-01-15 | Which Southeast Asian country is least physically activ | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 52 | 2026-01-15 | Metro số 2 khởi công, lựa chọn công nghệ hiện đại của c | nhadautu.vn | VN-WW-2030 |
| 53 | 2026-01-15 | Container trở lại Vũng Áng: Macstar kích hoạt nhịp logi | nhadautu.vn | VN-WW-2030 |
| 54 | 2026-01-15 | Vietnam remains as attractive hub for manufacturing and | ven.congthuong.vn | VN-WW-2030 |
| 55 | 2026-01-15 | Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn ASML c | VietnamPlus | VN-WW-2030 |
| 56 | 2026-01-15 | Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn bán dẫ | VietnamPlus | VN-WW-2030 |
| 57 | 2026-01-14 | Ho Chi Minh City to add 5 metro lines in next 5 years | VnExpress English | VN-URB-METRO-2030; VN-WW- |
| 58 | 2026-01-14 | At least 22 killed after crane collapse derails passeng | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 59 | 2026-01-14 | Hanoi police announce traffic diversions for 14th Natio | VnExpress English | VN-WW-2030 |
| 60 | 2026-01-14 | Việt Nam – China economic, trade cooperation becomes cl | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 61 | 2026-01-14 | Venture capital falls for fifth straight year in 2025 | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 62 | 2026-01-14 | Resolutions forge revolution to expand opportunities | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 63 | 2026-01-13 | Standard Chartered optimistic about Việt Nam’s economic | VietnamNews | VN-WW-2030 |
| 64 | 2025-11-20 | Industrial wastewater reuse pilot launched under ACE-Bi | vneconomy.vn | VN-WW-2030 |
| 65 | 2025-11-18 | UNDP launches pilot industrial wastewater reuse project | undp.org | VN-WW-2030 |
| 66 | 2025-11-06 | Library | vwsa.org.vn | VN-WW-2030 |
| 67 | 2025-09-03 | Completion of the Largest Sewage Treatment Plant in Han |  | VN-WW-2030 |
| 68 | 2025-08-22 | Vietnam Water Sector in the New Era: Challenges and Opp |  | VN-WW-2030 |
| 69 | 2025-06-15 | Thu Duc City WWTP becomes Southeast Asia's largest wast | trade.gov | VN-WW-2030 |
| 70 | 2025-06-03 | Hanoi to build US$16-million wastewater treatment plant |  | VN-WW-2030 |
| 71 | 2025-01-03 | Yen Xa Wastewater Treatment Plant begins trial operatio | b-company.jp | VN-WW-2030 |
| 72 | 2024-12-11 | Hanoi reduces Yen Xa wastewater project budget by over | Vietnamnet | VN-WW-2030 |
| 73 | 2024-12-10 | Hanoi pushes To Lich river cleanup and urban wastewater | Vietnam Investment | VN-WW-2030 |
| 74 | 2024-12-05 | Phu Tho: 330 billion VND to build a wastewater collecti | Bidding News | VN-WW-2030 |
| 75 | 2024-11-28 | Bac Ninh: Inviting bids for a 205 billion package of Ti | Bidding News | VN-WW-2030 |
| 76 | 2024-11-26 | Inauguration of wastewater treatment plant at Cat Ba Am | Investment news | VN-WW-2030 |
| 77 | 2024-11-13 | Dong Thap: Proposing the Ministry of Construction to su | Construction News | VN-WW-2030 |
| 78 | 2024-11-06 | Khang Nam Group proposes to build 3 wastewater treatmen | Dong Nai News | VN-WW-2030 |
| 79 | 2024-11-04 | Official operation of Phu Lam Industrial Cluster Wastew | Bac Ninh News | VN-WW-2030 |
| 80 | 2024-10-29 | Tay Ninh: Nearly 350 billion invested in Hoa Thanh urba | Bidding news | VN-WW-2030 |